**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.**

В 2020 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования **Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** за 2020 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020 году по муниципальным программам было запланировано 304486,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) - 200,7 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 42503,1 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 261782,4 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2020 году составил 627411,6 тыс.руб. (206,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 62699,7 тыс.руб. (31242,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 247379,1 тыс.руб. (582,0% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 317322,8 тыс.руб. (121,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году составили
536634,4 тыс.руб. (85,5% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2020 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 года № 3564 (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 27.03.2020 №1009).

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1441,6 тыс. руб., из них: проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд – 300,0 тыс. руб., расходы на осуществление ремонта спортзала (Т. Петровой, 10) – 800,0 тыс. руб., расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 341,6 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения – 1 185,9 тыс. руб., расходы за 2020 год составили 1 181,9 тыс. руб. (99,66 % от ассигнований).

В Лужском городском поселении в 2020 году систематически занимающихся физической культурой и спортом - 18862 человек, что составляет 51,45 %.

Исполнитель муниципальной программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» - муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр». Согласно штатному расписанию МКУ «Спортивно-молодежный центр» в сфере физической культуры и спорта работают 9 инструкторов физической культуры и 3 тренера по 10 видам спорта (дзюдо, боевое самбо, пауэрлифтинг, шахматы, бокс, карате, скандинавская ходьба, настольный теннис, футбол) на постоянной основе. Работа по данному направлению охватывает различные возрастные группы жителей нашего города от детей до ветеранов спорта.

В рамках реализации программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» МКУ «Спортивно-молодежный центр» организовало и провело 26 мероприятие: открытые Первенства и Кубки по видам спорта – футбол, настольный теннис, карате, дзюдо, шахматы, боевое самбо, пауэрлифтинг.

Также проведены: турнир по боевому самбо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков, Открытое Первенство города Луги по карате (КАТА), соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших», традиционный турнир по дзюдо на призы «Деда Мороза», соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов Лужского района, «Кубок Победы» по самбо и «Турнир памяти Е. Страдымова» по футболу, соревнования, посвященные Дню Победы, соревнования по каратэ, посвященные Дню основания клуба «Десантник», Первенство Лужского городского поселения по пауэрлифтингу, открытый турнир по дзюдо «Спортивная смена» и т.д.

Организованы и проведены спортивные праздники: Военно-прикладная игра «Лужский медведь», «Спортивная Россия», посвященный Дню России. МКУ «СМЦ» активно участвовало в совместной организации и таких мероприятий как: Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Печати и Дню Учителя, спортивные праздники, посвященные Дню молодежи, Дню города и Дню здоровья.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,4).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3614 от 21 ноября 2018 года. В программу внесены изменения постановлениями от 12.02.2020 № 440, от 11.06.2020
№ 1817.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 14626 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области – 14882,5 тыс. руб. За 2020 год расходы составили 14871,5 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,92% от ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2020 году по программе проведено 80 мероприятий. Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Было привлечено 5092 участника.

Число подростков, посещавших подростковые клубы МКУ «СМЦ» в 2020 году, составило 95 человек. Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Представители волонтерского движения «Кукуруза» проводили экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни. Проведены масштабные городские мероприятия такие как:

-Акция «Молодежь против наркотиков!» в онлайн-формате;

-День Российской молодежи на площади Мира города Луги;

-Конкурс «Мисс Луга 2020»;

-Новогоднее мероприятие «AFTERPARTY»

-Неофициальные соревнования по спидкубингу и т.д.

Помимо местных мероприятий МКУ «СМЦ» принимало активное участие в выездных мероприятиях – молодежном образовательном форуме «Ладога», фестивале Юниор лиги КВН Ленинградской области и т.д.

В рамках мероприятия 1.4 «Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» в летний период 2020 года на территории города Луги была организована трудовая занятость несовершеннолетней молодежи – 20 человек.

На территории Лужского муниципального района организована работа поисковых отрядов: «Память», «Витязь», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца», «Редут». Военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.

В течение 2020 года проведено 3 торжественных мероприятия по перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны:

1. 29 сентября 2020 года – г. Луга, мемориал «Павшим героям», церемония погребения останков 134 погибших во время Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности»;

2. 15 октября 2020 года – г. Луга, н/п Городок, братское захоронение у оз. Толони, торжественно-траурная церемония погребения 7 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;

3. 05 декабря 2020 года – д. Бутково Ям-Тесовского сельского поселения, торжественно-траурная церемония перезахоронения красноармейца Тихонова Константина Васильевича, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3990 от 19.12.2018 года (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.02.2020 г. № 441).

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
138 882,3 тыс. ру6., ассигнования предусмотренные в бюджете – 138 779,9 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ –36302,7 тыс. руб.), за 2020 год расходы составили 111 456,7 тыс.руб. (80,3 % от ассигнований).

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2020 году было запланировано 1628,5 тыс. руб., израсходовано 1430,2 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Традиционный ежегодный концерт «Свет Рождества».

- Народное гуляние «Широкая Масленица»

Дистанционные акции и конкурсы:

- Акция #читаемовойне75Луга, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Всероссийская Акция «Окно Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Лужский рубеж»

- III фестиваль цыганского творчества «Амэ рома»

- Фотоконкурс «России частица – Луга моя», ко Дню города

- Фестиваль национальных культур «Творческая планета», ко Дню народного единства

- Всероссийская акция «Фронтовая бригада»

- Акция «Подари Улыбку», ко Дню защиты детей

- Парад войск Лужского гарнизона

- Ретро-концерт «Лужский рубеж, посвящённый Дню защитников Лужского рубежа.

- Театрализованный концерт «Ленинградская область моя», ко Дню Ленинградской области

- Праздничные мероприятия в День города Луга

- Районный фестиваль песен советской эстрадной «Песня – верный друг твой навсегда»

- Районный фестиваль детской песни советских композиторов «Мир песнями раскрасим»

- IV Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мечте навстречу»

- Районный фестиваль шляпок «Весеннее вдохновение»

- III Открытый фестиваль творчества военнослужащих «Армейская звезда», посвящённый Дню героев Отечества

- Городской праздник «Открытие Новогодней ёлки»

Ограничения, введенные в 2020году с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, не позволили реализовать мероприятия муниципальной программы в полном объеме, что отразилось на уровне эффективности реализации программы в целом (Индекс эффективности неудовлетворительный – 0,6).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3983 от 18 декабря 2018 года (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.09.2020 № 3324).

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2 516,4 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области – 2 516,4 тыс. руб. За 2020 год расходы составили 2 496,4 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,21% от ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Развитие Заречного парка» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2020 году по программе проведено 10 мероприятий. Количество детей и взрослых, посетивших культурно массовые мероприятия, составило 6300 человек.

Проведены масштабные мероприятия такие как:

- Праздник "Широкая Масленица";

- Фестивали «New emotion», «АрбузParty» и конкурс «мисс Луга 2020»;

- Конкурс «Мисс Луга 2020»;

- Новогоднее мероприятие «AFTERPARTY».

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс
эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721, в программу внесены изменения постановлением от 03.11.2020 № 3874.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
486,7 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 486,7 тыс. руб., за 2020 год расходы составили 486,7 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2020 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 22 субъектов малого предпринимательства;

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены совместные семинары с представителями налоговой инспекции, службы занятости населения, пенсионного фонда, организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- организовано участие предпринимателей поселения в мероприятиях, проводимых в Ленинградской области.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20.11.2018 № 3577. В программу внесены изменения постановлением администрации Лужского муниципального района от в редакции постановления от 25.03.2019 № 911.

На 2020 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 5627,6 в т.ч. средств федерального бюджета 200,7 тыс. руб., средства бюджета Ленинградской области – 4592,6 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2020 год составили – 5627,7 тыс. руб. Расходы в 2020 году составили 5263,9 тыс. руб., что составляет от 93,5 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы реализуются два основных мероприятия:

- Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения

- Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

При реализации первого основного мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. В 2020 году софинансирование из бюджета Лужского городского поселения осуществлялось только по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Социальные выплаты предоставлены 2 семьям. На сумму 2477,136 тыс.руб. из них 200,692 тыс.руб. средства федерального бюджета, 2028,730 тыс.руб. средства областного бюджета и 247,714 тыс.руб. средства бюджета Лужского городского поселения. Не израсходованы средства бюджета Лужского городского поселения в размере 303,288 тыс.руб. Предполагалось, что в конце года могут быть выделены дополнительные социальные выплаты в рамках мероприятия, что потребовало бы софинансирования средств бюджета Лужского городского поселения, но дополнительных социальных выплат не выделялось. Все денежные средства предоставленные областным и федеральным бюджетом израсходованы в полном объеме, семьи приобрели квартиры общей площадью 113,9 кв.м.

 По второму основному мероприятию денежные средства областного бюджета и софинансирование бюджета Лужского городского поселения выделены для покупки жилья в собственность муниципального образования с целью дальнейшего предоставления гражданам, пострадавшим от пожара в муниципальном жилом фонде.

В соответствии с 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией приобретена в собственность муниципального образования Лужское городское поселение по муниципальному контракту № 0145300016520000940001 двухкомнатная квартира 42 общей площадью 54,9кв.м. находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, д.18Б. По договору социального найма квартира предоставлена семье, состоящей из трех человек, пострадавшей от пожара в муниципальном жилищном фонде.

В целом реализация муниципальной программы «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 № 624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442, от 05.02.2020 № 306, от 16.04.2020 № 1329, от 27.07.2020 № 2365, от 22.09.2020 № 3207.

На 2020 год запланировано финансирование в размере **129 937,3** тыс.руб., объем фактического финансирования на 2020 год – **316 963,8** тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 135 003,9 тыс.руб.). За 2020 год расходы по программе составили **254 176,4** тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 95 933,0 тыс.руб.), что составляет от 80,16 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать в 2020 году мероприятия по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

С целью обеспечения своевременного водосбора дождевых и талых вод ливневой канализацией, за счет денежных средств бюджета ЛГП **в объеме 2,0 млн. руб.** в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

*-Восстановление и ремонт участков сети ливневой канализации по:*

ул. Болотная (в районе нового моста)

ул. Нижегородская (у моста через р. Обла)

ул. Кингисеппа (в районе дома №8)

*-Прочистка и промывка участков ливневой канализации по:*

пр. Володарского (у дома 3 по ул. Победы)

пр. Урицкого (в районе школы №4)

пер. Толмачева (в районе туннеля)

 *- Обустройство ливневой канализации на дворовых территориях:*

пр. Кирова д.68

пр. Урицкого д.79

*- Прочистка дренажной канавы,* проходящей по ул. Смоленской, ул. Нижегородской и пер. Лужскому.

В части теплоснабжения администрацией Лужского муниципального района выполнены следующие мероприятия:

В рамках субсидии комитета по ТЭК Ленинградской области выполнена замена теплотрассы и сети ГВС от котельной № 15/243 (ЦАОК) между ж.д. № 15/252 и № 15/257 общей протяженностью 82 м в двухтрубном исчислении. Общая стоимость работ – 1 053 959,00 р., из которых средства бюджета Ленинградской области - 948 560,00 р., средства бюджета Лужского городского поселения – 105399,00 р.

В рамках средств, выделенных из бюджета Лужского муниципального района, выполнен ремонт теплотрассы по пер. Боровический в г. Луге Ленинградской области протяженностью 137 м в двухтрубном исчислении.

Выполнен ремонт ИТП пр. Володарского д. 52 к.1 в г. Луге.

Выполнена актуализация «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Лужское городское поселение».

В счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в собственности муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области выполнения ремонтных работ здания банно-прачечного комбината по адресу: г. Луга, ул. Тоси Петровой, д.10а на сумму 12 600 000,00 руб.

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

На территории Лужского городского поселения в 2020 году выполнялись работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту на сетях уличного освещения, в том числе планово-предупредительные ремонты, аварийные работы, работы по обслуживанию автоматизированной системы управления наружным освещением, обслуживание узлов учета электрической энергии на основании договоров заключенных с АО «ЛОЭСК» «Южные электросети», ИП «Игнатьевой Н.М.**»,** ООО «Энергоконтроль». Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения более 124 км, обслуживаемых светильников 2650 шт. В рамках обслуживания заменены аварийные опоры на Луге-3, освещен дополнительный участок на ул. Госпитальной, установлены дополнительные опоры в Шалово, на ул. Генерала Мухина. Общая стоимость работ – 4 297 500,00 р.

Заключены договоры энергоснабжения на оплату потребленной электроэнергии – с ООО «Ркс-энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» стоимость потребленной электроэнергии в 2020 году составила 11,5 млн. руб.

В 2020 году продолжилась работа в части энергосбережения, в рамках выделенных средств, в размере 11,6 млн. руб., заменены светильники наружного освещения (502 шт.) на современные экономичные светодиодные светильники. Эффект от реализации мероприятий – заменены морально и физически устаревшие не экономичные светильники, уменьшено потребление электроэнергии, снижена плата за потребленную электроэнергию на 50% с момента начала энергосберегающих мероприятий (мероприятия начаты в 2017 году).

Выполнены работы по устройству наружного освещения ул. Пислегина на участке от пр. Кирова до пр. Урицкого г. Луги.

Выполнено строительства участка сети наружного освещения у дома 2а по ул. Победы, г. Луги.

Выполнены работы по устройству ВЛ наружного освещения на детской площадке во дворе дома 81 по пр. Кирова в г. Луге (Аистенок). Общая стоимость работ – 547 062,00 р.

**Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

В бюджете Лужского городского поселения на 2020 год на мероприятия по содержанию и текущему ремонту жилого фонда Лужского городского поселения предусмотрено финансирование в размере **3,9 млн.** руб. В счет данных денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах и пострадавшего от пожара в 2016 году, произведен снос дома по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 53/1на сумму 299 000 рублей

В связи с проведением противопожарных и антитеррористических мероприятий на территории Лужского городского поселения произведен снос бесхозных, заброшенных строений: сараев на сумму 449 000 рублей по адресам:

г. Луга, нп. Луга-3, д. 4/7

г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 6а и 12

г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 1;

г. Луга, нп. Луга-3, д. 15/252

Выполнен капитальный ремонт круглых печей в количестве 2 штук в муниципальных квартирах по адресам: г. Луга, ул. Центральная, д. 20, кв. 8; ул. Большая Заречная, д. 57/13, кв. 3.

Выполнена замена кухонно-варочной плиты по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 29, кв. 5 на общую сумму 256 280,00 рублей

Выполнен косметический ремонт муниципальных квартир в количестве 6 штук на сумму 1 416 778 рублей по адресам:

г. Луга, п-т Зеленый бор, д.1, кв. 19 (ребенок – сирота);

г. Луга, ул. Победа, д. 2а (6 пустых комнат в коммунальных квартирах № 1, 6);

г. Луга-3, д. 8/55, кв. 20;

Выполнен ремонт пола в кухне в двух квартирах по адресам: г. Луга, ул. Дмитриева, д. 72, кв. 11 и ул. Победа д. 2а кв. 5 на сумму 184391 рублей

Выполнен ремонт инженерных сетей электроснабжения и замена приборов учета в муниципальных квартирах на сумму 224571 рубль по адресам:

г. Луга, пр. Урицкого, д. 72, кв. 23;

г. Луга, нп. Луга-3, д. 15/252, кв. 12

г. Луга, ул. Победы, д. 2а, кв. 1, 3, 4, 6;

**Подпрограмма 4. «Благоустройство»**

В рамках бюджета Лужского городского поселения 2020 год были выполнены следующие мероприятия по благоустройству и озеленению территории на сумму **8,9 млн. руб., а именно**:

-закупка и посадка цветочной рассады в количестве 11711 шт. и деревьев количестве –
250 шт.

-спил аварийных и упавших деревьев по заявкам жителей в количестве 111 шт.;

-5и-кратное кошение газонов, общей площадью 382 930,30 м2, кроме этого 2х кратное кошение территорий 66 детских площадок.

-побелка деревьев (пр. Кирова, пр. Володарского, пр. Урицкого, пер. Толмачева, пер. Связи) общее количество побеленных деревьев – 1125 шт.

-уничтожение борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения – 15900 м2

-обрезка кустарников – 3275 п.м.

- фрезеровка пней – 40 шт.

- с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Лужского городского поселения и для проведения дезинфекции дорог, тротуаров, общественных пространств и детских площадок выполнена закупка обеззараживающих средств – 5057 кг.

- актуализирована генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области», создана электронная модель проекта «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области» и размещена на сайте Администрации.

Кроме этого, выполнены работы:

* по ремонту системы автоматического полива,
* по завозу песка на дворовые территории,
* по установке детских площадок на дворовых территориях по адресам: Шалово, ул. Речная; ул. Смоленская 2а,б,в;
* по ремонту и содержанию детских площадок,
* ремонту малых архитектурных форм на центральной Набережной,
* закуплены скамейки и урны на дворовые территории.

 Выполнены работы по украшению города Луги к праздничным мероприятиям, таким как:

* День освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков;
* День Победы;
* День города;
* Новый год и Рождество.

Проведены мероприятия по ремонту и содержанию городского фонтана в Привокзальном сквере.

В рамках реализации **областного закона от 15.01.2018 № 3-оз** «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» приобретен детский игровой комплекс по адресу:

 переулок Боровический между домами № 3/123 и 3/161 в г. Луге Ленинградской области на сумму 2,9 млн.руб. в т.ч. сумма субсидии 2,6 млн. руб.

За счет **субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения** были выполнены на сумму 6,3 млн.руб. следующие мероприятия:

Приобретено оборудование для детских игровых комплексов на общую сумму 4,0 млн.руб. (в т.ч. сумма субсидии 3,8 млн.руб.) по следующим адресам:

-г. Луга, нп. Городок, д. 5/310 (приобретение и установка детского игрового комплекса),

-г. Луга, ул. Миккели, д. 3 (приобретение и установка детского игрового комплекса),

-г. Луга, ул. Кирова, д. 68 - ул. Володарского, д. 7 (приобретение и установка детского игрового комплекса),

-пр. Володарского, д. 46 (приобретение и укладка искусственного покрытия детской игровой площадки).

Кроме этого, счет данных субсидий на сумму 2,3 млн.руб. (в т.ч. сумма субсидии 2,1 млн.руб.) выполнен текущий ремонт покрытия в Сквере Славы (замена плитки).

В 2020 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды» Правительством Ленинградской области бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района были предоставлены субсидии на выполнение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

С целью реализации вышеуказанных мероприятий были выполнены работы по ликвидации многолетних несанкционированных свалок строительных отходов по адресам:

* ул. Петра Баранова (овраг),
* пер. Боровический,
* Медведское шоссе (бывший кожевенный завод),
* ул. Дача Черемушки.

на сумму *765 тыс. руб*. Общий объем вывезенных отходов 730 м3.

Кроме этого, выполнены работы по обустройству 40 контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения. Стоимость данных работ составила *10 млн.руб.*

Для обеспечения благоприятной экологической обстановки в рамках бюджета Лужского городского поселения 2020 год были выполнены следующие мероприятия на сумму **6,0 млн. руб**.,:

 *- ежедневная уборка единичного мусора вокруг 150 контейнерных площадок;*

 *- закуплены и установлены 5 заглублённых контейнеров*, по адресам:

*-* ул. Болотная (у нового моста)

*-* ул. Ср. Заречная (у Заречного парка)

 *- закуплены и установлены контейнеры для сбора специализированных отходов;*

 *- закуплены и заменены мешки для заглубленных контейнеров* в количестве 3 штук;

*- разработаны и утверждены 5 паспортов на отходы.*

В 2020 году между Администрацией и АО «Управляющая компания по обращению с отходами» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках ликвидации несанкционированных свалок на сумму 1 500 000 рублей. В рамках данного контракта в 2021 году будут ликвидированы 8 многолетних несанкционированных свалок, общим объемом 579 м3.

**Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Общий объем финансирования мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и тротуаров на территории Лужского городского поселения в 2020 г составил 27,5 млн. руб. из которых 7,3 млн. составили субсидии, предоставленные из дорожного фонда Ленинградской области.

Данные денежные средства были направлены на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 0,646 км, по:

- г. Луга, ул. Миккели от пр. Володарского до ул. Победы, протяженностью 0,529 км. Данный участок дороги имеет высокую социальную значимость, т.к. обеспечивает проезд к МОУ «СОШ №6» и Городской поликлинике.

- г. Луга, пер. Боровический от ул. Гагарина до ул. Киевская, протяженностью 0,117 км. Данный участок дороги находился в аварийном состоянии.

Кроме этого, в течение года выполнены следующие мероприятия:

* проведен ямочный ремонт дорог и дворовых проездов на общую сумму 1,3 млн.руб.;
* выполнены работы по ремонту проезда и тротуара по адресу: пр. Кирова, д. 22, кор. 1, протяженностью 119 м, а также тротуаров на участках пер. Боровического и ул. Маршала Георгия Одинцова протяженностью 93 м на сумму 1,8 млн.руб.
* обустроен тротуар и заездной карман по ул. Горной на сумму 296 тыс.руб.
* обустроен тротуар по ул. Красноармейской протяженностью 580 м на сумму 2,6 млн.руб.
* выполнены работы по асфальтированию грунтовой дороги по ул. Солецкой от пр. Володарского до дома №56, протяженностью 190 м на сумму 2,2 млн.руб.

В рамках муниципальных контрактов на сумму 32,9 млн.руб. осуществлялось содержание автомобильных дорог, тротуаров, площадей, мест массового отдыха населения, а также дорог с грунтовым покрытием (в том числе с подсыпкой песчано-гравийной смеси).

В рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» был выполнен ремонт участка дороги с щебеночным покрытием по ул. Железнодорожной от ул. Победы до ул. Болотной на сумму 700,0 тыс.руб.

**Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения»**

В бюджете Лужского городского поселения на 2020 год на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лужского городского поселения предусмотрено финансирование в размере **6,9 млн.руб**. В счет данных денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

* выполнена научно-исследовательская работа по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения города Луги на сумму 2,5 млн.руб.;
* нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 6644,92 кв.м) на сумму 1,2 млн.руб.;
* проведены работы по обслуживанию дорожных знаков в течение года, а также установлено 187 дорожных знаков на сумму 1,6 млн.руб.;
* проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в течение года в количестве 19 шт. на сумму 600 тыс.руб.;
* установлены искусственные дорожные неровности на 19-ти участках дорог на сумму 978 тыс. руб.;
* выполнена замена дорожного контроллера для светофора на перекрестке ул. Победы – ул. Красной Артиллерии на сумму 51 тыс. руб.

**Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

1.Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в **Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)»** (протяженность – 10 500 м), идет подготовка потребителей к приему природного газа, в 2020 г. освоено в 2020 г. - 26 103 061,06 рублей, итого за два года – 41 777 606,03 рублей;

2. Выполняются строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в **Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)»** (протяженность – 20 625 м), построено 11 км распределительного газопровода, строительно-монтажные работы будут продолжены до 30 ноября 2021 г., освоено в 2020 г. - 39 900 000,00 рублей, на 2021 г. запланировано на 2021 г. - 41 091 160,00 рублей;

3.Выполняются строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод **г. Луга, (заречная часть)»** (протяженность – 2 630 м), осталось построить 450 м газопровода на лесном участке, идет оформление договора аренды лесного участка на период строительства, разрабатывается проект освоения лесов и составления лесной декларации для оформления аренды лесного участка подрядчиком СМР, в 2020 г. освоено 1 889 808,00 рублей, итого за два года – 7 923 808,00 рублей;

4. Завершены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметных расчетов по объекту «Газопровод высокого давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга **мкр. Шалово**» (протяженность – 1 620 м), освоено за два года – 1 952 581,51 рублей;

5. Завершены проектно-изыскательские работы и проектная документация находится в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по объекту: «Распределительный газопровод **мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луга»** (протяженность – 9 205 м), срок окончания проведения государственной экспертизы 12 февраля 2021 г., освоено за два года – 6 257 406,18 рублей.

Значение индекса результативности и эффективности Подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и Подпрограммы 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» ниже 0,5. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019 № 3785, от 31.03.2020 № 1052, от 12.10.2020 № 3517.

На 2020 год запланировано финансирование в размере **2080,00** тыс.руб., объем фактического финансирования на 2020 год – **138 081,15** тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 62 499,00 тыс.руб; областного бюджета – 69 901,00 тыс.руб.).

За 2020 год расходы по программе составили **138 078,61** тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 62 499,00 тыс.руб; областного бюджета – 69 901,00 тыс.руб.), что составляет от 99,99 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила в 2020 году реализовать следующие мероприятия:

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАРЕЧНОГО ПАРКА:

В 2019 году по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проект благоустройства, представленный Лужским городским поселением «Создание рекреационного каркаса города путем модернизации главного городского парка и включения набережной реки Луга» стал победителем.

В связи с победой в конкурсе бюджету Лужского городского поселения из федерального бюджета на реализацию проекта - победителя было выделено 75,0 млн. руб.

Вместе с вышеуказанным федеральным финансированием в 2020 году бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района из бюджета Ленинградской области предоставлен межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение (устройство пешеходного моста), в объеме 30,0 млн. руб.

В рамках реализации проекта благоустройства Заречного парка было проведено улучшение 6 функциональных зон со следующими мероприятиями:

- Строительство детского игрового комплекса;

- Создание прогулочной тропиночной сети из различных материалов: террасная доска, дорожки с набивным покрытием, покрытие из мульчи, брусчатки;

-Создание «Тихой зоны» - прогулочные тропинки, вписанные в ландшафт и существующие многолетние деревья.

- Строительство входной группы;

- Строительство здания проката;

- Создание сезонных мест для торговли;

- Горка для катания;

- Ледово-роллерные дорожки;

- Прогулочные зоны вдоль реки;

-Озеленение территории (посадка деревьев и кустарника: 429 шт.)

Устройство пешеходного моста.

В составе проекта-победителя было предусмотрено устройство уникального вантового пешеходного моста, формирующего визитную карточку города.

Данный мост, протяженностью 59,6 метров через реку Луга связал территорию от улицы Болотная и территорию Заречного парка.

Пешеходный мост обеспечил доступность населения к зоне отдыха – Заречному парку.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:

С 2017 года муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района принимает участие в масштабном приоритетном проекте Минстроя «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

По результатам отборов и в рамках предусмотренного финансирования в объеме 33,7 млн.руб. в 2020 году было выполнено благоустройство 3(трех) общественных территорий Лужского городского поселения.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ:

1. Благоустройство пляжа вблизи пешеходного моста по ул. Петра Баранова в г. Луге.

Общая стоимость реализации проекта составила 11,9 млн.руб.

Благоустраиваемая территория представляет собой пляж городского значения, расположенный по адресу: Ленинградской область, город Луга левый берег реки Луга, в районе пешеходного моста на примыкании улиц Петра Баранова и 3-ей Заречной. Площадь благоустройства составляет около 0.5 га.

Дизайн-проект предусматривает зонирование территории:

- спортивная зона (включает в себя: пляжный волейбол, воркаут (гимнастические снаряды), столы для настольного тенниса).

- детская зона (площадка с качелями)

- зона тихого отдыха (площадки барбекю в составе мангал, урны для мусора, скамьи, стол с навесом: площадки с кострищами включает в себя существующие скамью с навесом и без навеса).

- зона выгула и дрессировки собак (огороженная площадка 20,5x15,5м с набором снарядов и оборудования),

- хозяйственная зона (контейнерная площадка, биотуалеты)

- пляжная зона (территория отсыпанная песком с теневым большим навесом со встроенными скамьями и качелями для отдыха, предусмотрены переодевалки).

Помимо выше перечисленного в инфраструктуру, для удобства отдыхающих, проектом предусмотрено автомобильная парковка, площадка для сезонной продажи необходимой продукции, велопарковки, освещение территории, расстановка скамей и урн. Озеленение территории запланировано лиственными деревьями и декоративными лиственными кустарниками. Посадка кустарников в живую изгородь обеспечивает разграничение зон, делая местонахождение отдыхающих уютным и комфортным. Посадка деревьев обеспечит вертикальный акцент всей композиции, а функционально предотвратит заезд автомобильного транспорта к местам отдыха.

2. Благоустройству сквера у здания стоматологической поликлиники (угол пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой) в г. Луге.

Общая стоимость реализации проекта составила 6,8 млн.руб.

Для проекта благоустройства выбран небольшой сквер в центре города Луги на пересечении пр.Урицкого и ул.Тоси Петровой, площадью 590 кв.м.

Целью проекта благоустройства сквера являлось создание благоустроенной среды для организации отдыха населения.

Проект благоустройства предусматривает установку малой архитектурной формы в виде арки с часами с подсветкой циферблата. Рядом с этой конструкцией обустроен фонтан с оборотным водоснабжением.

Предусмотрена установка парковых скамей индивидуального изготовления из клееной древесины.

При разработке проекта, архитекторам захотелось внести интригу в столь небольшое и спокойное место в виде скульптурной группы с условным названием «Антиподы». Сюжет: два хозяина, один с псом, второй с котом. Кот и пёс находятся в положении наизготовку. Что произойдёт в следующий момент – пусть решат сами прохожие, присевшие рядом с этой скульптурной группой.

3. Благоустройство общественной территории в районе дома № 5 по ул. Набережной в городе Луге

Общая стоимость реализации проекта составила 15,0 млн.руб.:

Проект предусматривает продолжение реализации благоустройства набережной на участке от дома № 5 до пешеходного моста по ул. Кингисеппа.

При реализации проекта удалось сохранить ранее выбранную концепцию благоустройства: устройство пешеходных дорожек, организация освещения, озеленение территории, установка скамеек и урн. В проекте скомбинированы несколько типов мощения: отсев, брусчатка, террасная доска. В концепции благоустройства выбрана структура плавных дорожек и круглых площадок.

Организована зона отдыха и обустройство подхода к роднику.

Для удобства отдыхающих, проектом предусмотрена велопарковка.

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ:

Начиная с 2020 года благоустройство дворовых территорий финансируется только за счет субсидий областного бюджета, с учетом софинансирования из бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района. Финансирование из федерального бюджета прекращено.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области в 2020 году бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района предоставлена субсидия в размере 19,6 млн.руб.

Данные денежные средства направлены на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Луга пр. Урицкого д.20 д.22, пр. Кирова д.29.

Общая стоимость реализации проекта составила 21,9 млн. руб.

Проектом благоустройства дворовой территории предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- ремонт существующих и устройство новых покрытий проездов, тротуаров;

- устройство парковочных мест для автомобилей;

- ремонт подпорной стенки:

- устройство специального покрытия на детских площадках,

- установка нового игрового оборудования;

- ограждение детской площадки;

- кронирование деревьев,

- снос существующих деревьев «угроз»:

- устройство газона, посевом специальной травосмеси;

- посадка декоративных 15 деревьев и 500 ед. кустарников;

- ремонт входных групп:

- устройство новой подпорной стенки

- установка скамей и урн;

- установка мачт освещения.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 8887,424 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете на 2020 год составили 8887,424 тыс. руб. За 2020 год расходы по программе составили 8621,96 тыс.руб., что составляет 97% от предусмотренных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в соотвествии с планом мероприятий.

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,6).

|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района** |
| **за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2020 год** | **Объем финансирования факт за 2020 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | Мероприятие 1.1.«Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | МКУ "СМЦ" | 300 |  |  | 300 |  | 290 |  |  | 290 |  | 286,4 |  |  | 286,4 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие 2.1.«Расходы на осуществление ремонта спортивного зала (Т. Петровой, 10)» | МКУ "СМЦ" | 800 |  |  | 800 |  | 554,3 |  |  | 554,3 |  | 554,3 |  |  | 554,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 3.1.«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ "СМЦ" | 341,6 |  |  | 341,6 |  | 341,6 |  |  | 341,6 |  | 341,3 |  |  | 341,3 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | **Итого по программе** |  | **1441,6** | **0** | **0** | **1441,6** | **0** | **1185,9** | **0** | **0** | **1185,9** | **0** | **1182** | **0** | **0** | **1182** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по молодежной политике» | МКУ "СМЦ" | 2015,7 |  | 1500 | 515,7 |  | 2261,4 |  | 1578,9 | 682,5 |  | 2261,4 |  | 1578,9 | 682,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 3 «Сохранение подростковых клубов» | МКУ "СМЦ" | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 4 « Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны» | МКУ "СМЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» МКУ «Спортивно-молодежный центр» | МКУ "СМЦ" | 12311,1 |  |  | 12311,1 |  | 12321,1 |  |  | 12321,1 |  | 12310,1 |  |  | 12310,1 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **14626,8** | **0** | **1500** | **13126,8** | **0** | **14882,5** | **0** | **1578,9** | **13303,6** | **0** | **14871,5** | **0** | **1578,9** | **13292,6** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | МКУ культуры | 107755,7 |  | 21313,5 | 86442,2 |  | 107653,5 |  | 21205,8 | 86447,7 |  | 91557,3 |  | 20507,4 | 71049,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Укрепление МТБ учреждений культуры городского поселения» | МКУ культуры | 29356,1 |  | 15097 | 14259,1 |  | 29356 |  | 15096,9 | 14259,1 |  | 18393 |  | 12373,2 | 6019,8 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры (Культурно-массовых)» | МКУ «ЛГДК»МКУ «ЦБС» | 1628,5 |  |  | 1628,5 |  | 1628,5 |  |  | 1628,5 |  | 1430,2 |  |  | 1430,2 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала работников культуры» | МКУ «ЛГДК»МКУ «ЦБС» | 142 |  |  | 142 |  | 142 |  |  | 142 |  | 76,3 |  |  | 76,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **138882,3** | **0** | **36410,5** | **102471,8** | **0** | **138780** | **0** | **36302,7** | **102477,3** | **0** | **111456,8** | **0** | **32880,6** | **78576,2** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ "СМЦ" | 2516,4 |  |  | 2516,4 |  | 2516,4 |  |  | 2516,4 |  | 2496,4 |  |  | 2496,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** | **2516,4** | **0** | **0** | **2516,4** | **0** | **2516,4** | **0** | **0** | **2516,4** | **0** | **2496,4** | **0** | **0** | **2496,4** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|  | 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы» | ОЭиПР КЭРиИД | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Основное мероприятие «Мероприятие поддержки и развития предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2 Мероприятие «Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности» | 486,7 |  |  | 486,7 |  | 486,7 |  |  | 486,7 |  | 486,7 |  |  | 486,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3. Основное мероприятие «Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства» | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | **486,70** | **0,00** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **0,00** | **486,70** | **0,0** |  |
| **6.** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения" | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 2780,4 | 200,7 | 2028,7 | 551,0 |  | 2780,42 | 200,7 | 2028,7 | 551,0 |  | 2477,13 | 200,7 | 2028,7 | 247,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Основное мероприятие Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 2847,24 |  | 2563,8 | 283,4 |  | 2847,24 |  | 2563,8 | 283,4 |  | 2786,78 |  | 2563,8 | 222,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | **5627,7** | **200,7** | **4592,6** | **834,4** | **0,0** | **5627,7** | **200,7** | **4592,6** | **834,4** | **0,0** | **5263,9** | **200,7** | **4592,6** | **470,7** | **0,0** |  |
| **7.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
| **7.1** | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения» | *ОГХ, администрации ЛМР* | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 4266,5 |  | 948,6 | 3317,9 |  | 4190,7 |  | 948,6 | 3242,1 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 1.2.Основное мероприятие «Обслуживание и ремонт ливневой канализации» | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | 2275,4 |  |  | 2275,4 |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | Ремонт ливневой канализации выполненДенежные средства предусмотреные на актуализацию и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения перенесены на 2021 год |
|  | 1.3.Основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 42279,0 |  | 38051,1 | 4227,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Средства получены в рамках Соглашения с комитетом по ТЭК ЛО на предоставление субсидии. Проведен электронный аукцион, определена подрядная организация ООО "КИТ", которая в установленные контрактом сроки не смогла выполнить взятые на себя обязательства, в результате чего 17.11.2020 г. мунципальный контракт расторгнут. Соглашение с комитетом по ТЭК ЛО расторгнуто 10.12.2020 г. |
|  | 1.4.Основное мероприятие «Модернизация, переоснащение и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса» | 12600,0 |  |  | 12600,0 |  | 12600,0 |  |  | 12600,0 |  | 12600,0 |  |  | 12600,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | **15 100,0** | **0,0** | **0,0** | **15 100,0** | **0,0** | **61 420,9** | **0,0** | **38 999,7** | **22 421,2** | **0,0** | **18 790,7** | **0,0** | **948,6** | **17 842,1** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** |  |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии в Лужское городское поселение» | *ОГХ администрации ЛМР* | 15000,0 |  |  | 15000,0 |  | 13700,0 |  |  | 13700,0 |  | 13700,0 |  |  | 13700,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии на светофорные посты Лужского городского поселения» | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  | 1400,1 |  |  | 1400,1 |  | 1400,1 |  |  | 1400,1 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 2.3. Основное мероприятие «Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории Лужского городского поселения» | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  | 15863,3 |  |  | 15863,3 |  | 15775,5 |  |  | 15775,5 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 2.4.Основное мероприятие «Организация электроснабжения» | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | 1401,7 |  |  | 1401,7 |  | 1135,6 |  |  | 1135,6 |  | Заключено контратов на сумму 1243636,98. Остаок денежных средств будет оплачен в 2021 году |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | **21 900,0** | **0,0** | **0,0** | **21 900,0** | **0,0** | **32 365,1** | **0,0** | **0,0** | **32 365,1** | **0,0** | **32 011,2** | **0,0** | **0,0** | **32 011,2** | **0,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»*** |  |
|  | 3.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах» | *КУМИ администрации ЛМР* | 5650,0 |  |  | 5650,0 |  | 6365,2 |  |  | 6365,2 |  | 5597,5 |  |  | 5597,5 |  | Мероприятия выполнены в соответсвии с заключенными контрактами. |
|  | 3.2. Основное мероприятие «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда» | *ОГХ администрации ЛМР* | 3146,5 |  |  | 3146,5 |  | 2732,2 |  |  | 2732,2 |  | 2552,2 |  |  | 2552,2 |  | Ден. средства в сумме 924,2 тыс. руб. были предусмотрены на снос аварийного дома по пр. Кирова д. 5. Дом не расселен. Заявки на ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ не поступали |
|  | 3.3. Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | *ОГХ администрации ЛМР* | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на выполнение работ |
|  | 3.4. Основное мероприятие «Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы)» | *ОГХ администрации ЛМР* | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 224,6 |  |  | 224,6 |  | 224,6 |  |  | 224,6 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 3.5. Основное мероприятие «Проведение технической экспертизы жилищного фонда» | *ОГХ администрации ЛМР* | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отсутствие потребности в проведении экспертизы, в связи с отсутствием заявлений от жителей |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **9 596,5** | **0,0** | **0,0** | **9 596,5** | **0,0** | **9 322,0** | **0,0** | **0,0** | **9 322,0** | **0,0** | **8 374,3** | **0,0** | **0,0** | **8 374,3** | **0,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Благоустройство»*** |  |
|  | 4.1. Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство Лужского городского поселения» | *ОГХ администрации ЛМР* | 9460,5 |  |  | 9460,5 |  | 16766,6 |  | 6389,8 | 10371,8 | 5,0 | 15502,0 |  | 6389,8 | 9107,2 | 5,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание городского фонтана в привокзальном сквере» | *ОГХ администрации ЛМР* | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 472,9 |  |  | 472,9 |  | 472,9 |  |  | 472,9 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.3.Основное мероприятие «Обслуживание мест массового отдыха» | *ОГХ администрации ЛМР* | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 179,1 |  |  | 179,1 |  | 179,1 |  |  | 179,1 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.4. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг» | *ОГХ администрации ЛМР* | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 21,6 |  |  | 21,6 |  | Оплата по факту оказанных услуг |
|  | 4.5. Основное мероприятие «Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзального сквера» | *ОГХ администрации ЛМР* | 13500,0 |  |  | 13500,0 |  | 12991,3 |  |  | 12991,3 |  | 11679,1 |  |  | 11679,1 |  | Денежные средства по муниципальным контрактам будут опалачены по факту выполнения в 2021 году. Потребность финансирования подтверждена на 2021 год на сумму 1 312 148,52 тыс.руб. |
|  | 4.6. Основное мероприятие «Обеспечение благоприятной экологической обстановки» | *ОГХ администрации ЛМР* | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  | 15759,5 |  | 9788,6 | 5970,9 |  | 14117,4 |  | 9788,6 | 4328,8 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7.Основное мероприятие «Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых пространств в г. Луге» | *ОГХ администрации ЛМР* | 149,0 |  |  | 149,0 |  | 28276,9 |  | 2830,0 | 25446,9 |  | 23460,9 |  | 2830,0 | 20630,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | **30 189,5** | **0,0** | **0,0** | **30 189,5** | **0,0** | **74 496,2** | **0,0** | **19 008,4** | **55 482,8** | **5,0** | **65 433,1** | **0,0** | **19 008,4** | **46 419,6** | **5,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*** |  |
|  | 5.1. Основное мероприятие «Содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади» | *ОГХ администрации ЛМР* | 22400,0 |  |  | 22400,0 |  | 22400,0 |  |  | 22400,0 |  | 18974,3 |  |  | 18974,3 |  | Денежные средства по муниципальным контрактам будут опалачены по факту выполнения в 2021 году. Потребность финансирования подтверждена на 2021 год на сумму 3 425 662,76 тыс.руб. |
|  | 5.2.Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий» | *ОГХ администрации ЛМР* | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 29227,4 | 0,0 | 7947,5 | 21274,9 | 5,0 | 28161,8 | 0,0 | 7910,9 | 20245,9 | 5,0 | Мероприятие не выполнено. Потребность в денежных средстваж будет повторно вынесена на Совет депутатов. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **38 700,0** | **0,0** | **0,0** | **38 700,0** | **0,0** | **51 627,4** | **0,0** | **7 947,5** | **43 674,9** | **5,0** | **47 136,1** | **0,0** | **7 910,9** | **39 220,2** | **5,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»*** |  |
|  | 6.1. Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | *ОГХ администрации ЛМР* | 6900,0 |  |  | 6900,0 |  | 7942,0 |  |  | 7942,0 |  | 7669,2 |  |  | 7669,2 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | **6 900,0** | **0,0** | **0,0** | **6 900,0** | **0,0** | **7 942,0** | **0,0** | **0,0** | **7 942,0** | **0,0** | **7 669,2** | **0,0** | **0,0** | **7 669,2** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»*** |  |
|  | 7.1. Основное мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газопровода»» | *ОГХ администрации ЛМР* | 7551,3 |  |  | 7551,3 |  | 79790,2 |  | 69048,3 | 10741,9 |  | 74761,9 |  | 68065,1 | 6696,8 |  | Денежные средства на сумму 1 610 858,54 по МК на проектирование будут опалачены по факту выполнения в 2021 году, остальные денежные средства были запланированы на подключение БМК по ул. Горная 35, Смоленская 1А, Свободы 23, необходимость оплаты была перенесена на 2021 г. Сумма оплаты на техническое обслуживание газопроводов в муниципальной собственности была уменьшена |
|  | **Итого по подпрограмме 7** |  | **7 551,3** | **0,0** | **0,0** | **7 551,3** | **0,0** | **79 790,2** | **0,0** | **69 048,3** | **10 741,9** | **0,0** | **74 761,9** | **0,0** | **68 065,1** | **6 696,8** |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | **129937,3** | **0,0** | **0,0** | **129937,3** | **0,0** | **316963,8** | **0,0** | **135003,9** | **181949,9** | **10,0** | **254176,5** | **0,0** | **95933,0** | **158233,5** | **10,0** |  |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** |
|  | Основное мероприятие "Благоустройство территорий" | *ОГХ, администрации ЛМР* | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 21911,15 |  | 19600,00 | 2311,15 |  | 21911,15 |  | 19600,00 | 2311,15 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | *ОГХ, администрации ЛМР* | 2080,00 |  |  | 2080,00 |  | 116170,00 | 62499,00 | 50301,00 | 3370,00 |  | 116167,46 | 62499,00 | 50301,00 | 3367,46 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **2080,0** | **0,0** | **0,0** | **2080,0** | **0,0** | **138081,2** | **62499,0** | **69901,0** | **5681,2** | **0,0** | **138078,6** | **62499,0** | **69901,0** | **5678,6** | **0,0** |  |
| **9.** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | 1 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» | *Комитет по вопросам безопасности администрации ЛМР* | 2080,0 |  |  | 2080,0 |  | 2080,0 |  |  | 2080,0 |  | 2080,0 |  |  | 2080,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужского городского поселения» | 6183,4 |  |  | 6183,4 |  | 6183,4 |  |  | 6183,4 |  | 6049,0 |  |  | 6049,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения» | 624,0 |  |  | 624,0 |  | 624,0 |  |  | 624,0 |  | 493,0 |  |  | 493,0 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по заключенным контрактам |
|  | **Итого по программе** |  | **8887,4** | **0,0** | **0,0** | **8887,4** | **0,0** | **8887,4** | **0,0** | **0,0** | **8887,4** | **0,0** | **8622,0** | **0,0** | **0,0** | **8622,0** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |  | **304486,2** | **200,7** | **42503,1** | **261782,4** | **0,0** | **627411,6** | **62699,7** | **247379,1** | **317322,8** | **10,0** | **536634,4** | **62699,7** | **204886,1** | **269038,6** | **10,0** |  |

|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2020 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2019 год | 2020 год |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 52,93 | 36,5 | 51,45 | 97,2% | 141,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры | чел. | 5064 | 5066 | 5092 | 100,6% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры | ед. | 110 | 112 | 72,72 | 66,1% | 64,9% | Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции |
|  | Число созданных сезонных рабочих мест для подростков и молодежи | ед. |   | 20 | 20 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число подростков, посещающих подростковые клубы  | чел. | 198 | 139 | 95 | 48,0% | 68,3% | Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции |
|  | Число участников мероприятий по поисковой работе | чел. | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поисковой работе | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 104,3 | 103,96 | 104,26 | 100,0% | 100,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость культурно-массовых мероприятий | тыс. чел/год | 70 | 62 | 33,8 | 48,3% | 54,5% | в связи с эпидимиологической ситуацией, отменены мероприятия |
|  | Посещаемость киносеансов | тыс. чел/год | 80 | 78 | 44,8 | 56,0% | 57,4% | в связи с эпидимиологической ситуацией, с соблюдением норм (наполняемость кинозалов не более 50%) |
|  | Посещаемость клубных формирований | тыс. чел/год | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 90,3% | 121,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость библиотек | тыс. чел/год | 82,9 | 172 | 17,131 | 20,7% | 10,0% | в связи с эпидимиологической ситуацией, с соблюдением норм  |
|  | Библиотечный фонд | тыс.ед. | 134,3 | 280,4 | 132,94 | 99,0% | 47,4% | отклонение показателя от планового значения произошли в связи с новым формированием учета  |
|  | Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку) | чел. | 10 | 10 | 10 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** |
|  | Количество отдыхающих в парке | чел./год | 8300 | 7200 | 8000 | 96,4% | 111,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых мероприятий | ед. | 10 | 5 | 10 | 100,0% | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | чел./год | 6300 | 4800 | 4800 | 76,2% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 350 | 85 | 85 | 24,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|   | Показатель 1.1 «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду» | % | 1,18 | 1,011 | 0,974 | 82,5% | 96,3% | Незначительное снижение количества субъектов СМП вызвано ограничениями и неопределенностью экономической ситуации в условиях пандемии |
|   | Показатель 1.3 «Количество обучающих семинаров для молодежи» | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.4 «Количество опубликованных информационно- справочных материалов» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.5 Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» | Ед. | 22 | 20 | 23 | 104,5% | 115,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|  | Доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку | % | 24,6 | 12,5 | 24,6 | 100,0% | 196,8% | достигнуто плановое значение показателя |
|  |  Доля семей, получивших жилые помещения, от количества семей заявленных на получение субвенции на приобретение жилья за счет средств консолидированных бюджетов | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество квадратных метров, признанных аварийными в результате пожара и расселенных за отчетный период | кв. м | 93 | 54,9 | 54,9 | 59,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
|   | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 1 | 1 | 0,15 | 15,0% | 15,0% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|   | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 100,0% |   |
|   | Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса | Кол-во объектов | 0 | 1 | 1 |   | 100,0% |   |
|   | Количество источников бесперебойного питания | Шт. | 0 | 100 | 0 |   | 0,0% | Средства получены в рамках Соглашения с комитетом по ТЭК ЛО на предоставление субсидии. Проведен электронный аукцион, определена подрядная организация ООО "КИТ", которая в установленные контрактом сроки не смогла выполнить взятые на себя обязательства, в результате чего 17.11.2020 г. мунципальный контракт расторгнут. Соглашение с комитетом по ТЭК ЛО расторгнуто 10.12.2020 г.  |
|   | Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Шт. | 0 | 5 | 0 |   | 0,0% | Отсутствие финансирования |
|   | Количество построенных котельных на природном газе | Шт. | 0 | 2 | 0 |   | 0,0% | Отсутствие финансирования |
|   | Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | Шт. | 0 | 1 | 0 |   | 0,0% | Отсутствие финансирования |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|   | Количество поставляемой электроэнергии на уличное освещение Лужского городского поселения | тыс. кВт\*ч | 2300 | 2200 | 1469,874 | 63,9% | 66,8% | Экономия за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
|   | Количество светофорных постов Лужского городского поселения, обеспечиваемых электроэнергией | шт. | 11 | 11 | 12,0 | 109,1% | 109,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км | 111,5 | 111,7 | 112,3 | 100,7% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество приборов учета электроэнергии Лужского городского поселения | шт. | 72 | 72 | 72 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** |
|   | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 1 | 1 | 7 | 700,0% | 700,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество снесенных объектов (домов, сараев) | ед. | 5 | 5 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество изготовленных технических паспортов на МКД | шт. | 3 | 3 | 0 | 0,0% | 0,0% |  Мероприятие не выполнено.Отсутсвие необходимости на выполнение работ |
|   | Количество жилых домов (квартир) нуждающихся ветеранов ВОВ, в которых выполнен ремонт | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|   | Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт  | ед. | 5 | 5 | 13 | 260,0% | 260,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество установленных пандусов | шт. | 5 | 5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|   | Количество жилых домов, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей | ед. | 2 | 2 | 6 | 300,0% | 300,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество проведенных обследований конструкций МКД | ед. | 4 | 4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |  Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|   | Количество проведенных экспертиз | ед. | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% |  Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** |
|   | Количество побеленных деревьев | шт. | 1125 | 1125 | 1125 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество кронированных деревьев | шт. | 50 | 50 | 30 | 60,0% | 60,0% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|   | Площадь обрезанной живой изгороди (кустарника) и поросли | кв. м | 2810 | 2810 | 3275 | 116,5% | 116,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Площадь выкошенных газонов | тыс.  | 350 | 350 | 390 | 111,4% | 111,4% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 60 | 60 | 81 | 135,0% | 135,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество посаженных деревьев, кустарника | шт. | 10 | 10 | 250 | 2500,0% | 2500,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество посаженных цветов | шт. | 1500 | 15000 | 11711 | 780,7% | 78,1% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|   | Количество проведенных общегородских субботников в год | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество проведенных праздничных мероприятий в год (подготовительные работы)  | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Ремонт и содержание фонтана | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество обслуживаемых за год мест массового отдыха | шт. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество выездов для перевозки тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) с территории Лужского городского поселения | шт. | 4 | 4 | 9 | 225,0% | 225,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзальной площади | кв. м | 178710,1 | 178710,1 | 179520 | 100,5% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество отремонтированных контейнерных площадок; | шт. | 10 | 10 | 2 | 20,0% | 20,0% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|   | Объем собранного и вывезенного мусора | куб. м | 22285 | 22285 | 0 | 0,0% | 0,0% | с 01.01.2019 обязательства по обращению с ТКО перешло в полномочие АО "УК по обращению с отходами ЛО" |
|   | Количество отремонтированных памятников, включая благоустройство прилегающих к ним территории | Шт. | 1 | 3 | 3 | 300,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 0 | 40 | 40 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
|   | Площадь обслуживаемых проезжих частей улиц  | кв. м | 385692,6 | 385692,6 | 385693 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог  | км | 3,1 | 3,2 | 2 | 48,4% | 46,9% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|   | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 2500 | 2510 | 222 | 8,9% | 8,8% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»** |
|   | Площадь нанесенной продольной и поперечной дорожной разметки  | кв. м | 5832,63 | 5832,63 | 6644,92 | 113,9% | 113,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт) | шт. | 12 | 12 | 12,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 5 | 50 | 187 | 3740,00% | 374,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.7** | **Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** |
|   | Количество выполненной проектно-сметной документации | шт. | 3 | 2 | 2 | 66,7% | 100,0% | По количеству объектов включённых в программу газификации ЛО |
|   | Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления  | пог. м | 15600 | 15600 | 18000,0 | 115,4% | 115,4% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|   | Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений | шт. | 582 | 582 | 685 | 117,7% | 117,7% | Программа имеет долгосрочный характер и требует длительного периода исполнения. |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий Лужского городского поселения Лужского муниципального района | шт. | 2 | 1 | 1,0 | 50,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района  | шт. | 3 | 3 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях шт. | Ед. |   | 1 | 1,0 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД)  | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ед. | 25 | 5 | 5 | 20,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество информации распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | ед. | 10 | 2 | 10 | 100,0% | 500,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта | ед. | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество комплексных проверок потенциально-опасных объектов | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. Количество объектов обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов | ед. | 6 | 2 | 2 | 33,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество созданных системы оповещения населения Лужского городского поселения | ед. | 5 | 1 | 5 | 100,0% | 500,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта, образования и иных мест массового нахождения людей по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти, правоохранительных органов при угрозе возникновения пожара | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения*** |
| ***Лужского муниципального района за 2020 год*** |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|   | Итого муниципальная программа  | 1,4 | 1,4 | Высокий уровень эффективности  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|   | Итого муниципальная программа  | 0,89 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|   | Итого муниципальная программа | 0,7 | 0,6 | Неудовлетворительный уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,3 | 1,3 | Высокий уровень эффективности  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
| **6** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,3 | 1,2 | Высокий уровень эффективности  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,31 | 0,09 | Уровень эффективности не удовлетворительный |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,94 | 0,93 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 1,51 | 1,36 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 2,38 | 2,09 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 0,52 | 0,47 | Уровень эффективности не удовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,96 | 1,89 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 1,11 | 1,04 | Высокий уровень эффективности  |
|   | Итого муниципальная программа | 1,25 | 1,00 | Высокий уровень эффективности  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,7 | 1,6 | Высокий уровень эффективности  |