**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.**

В 2021 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 10 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2021 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2021 году по муниципальным программам было запланировано 1067311,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) - 14892,0 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 432040,6 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 367242,0 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2021 году составил 1070011,0 тыс.руб. (100,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 9648,3 тыс.руб. (68% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 437284,4 тыс.руб. (101,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 369941,6 тыс.руб. (100,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили   
998100,4 тыс.руб. (93% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2021 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 года №3564 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура в Лужском городском поселении», с изменениями от 24.12.2021 № 4036.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
1287,7 тыс. руб., из них:

- проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении – 250,0 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 1037,7 тыс. руб.;

Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2021 год составили – 1287,7 тыс. руб. Расходы за 2021 год составили 1287,4 тыс. руб. (99,98 % от ассигнований).

В Лужском городском поселении в 2021 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 21 5364 человек, что составляет 63,89 %, в том числе: дети в возрасте до 15 лет – 5113, женщины – 10061 человек.

За 2021 год подготовлено 650 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 9 человек (9 чел. – эстетическая гимнастика), кандидат в мастера спорта – 5 человек (1 чел. – самбо, 4 - чел. –эстетическая гимнастика)

В 2021 году были организованы и проведены 25 массовых спортивных соревнований на спортсооружениях города.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенные в 2021 году, являются:

1. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд

2. Участие в Первенстве России по американскому футболу среди юношей

3. Открытый кубок Москвы по флаг футболу среди юношей

4. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На Призы Деда Мороза»

5. Открытое первенство Лужского муниципального района по классическому пауэрлифтингу (народный жим), посвященного Дню освобождения г. Луга от немецко-фашистских захватчиков в Великой отечественной войне 1941-1945г.

6. Турнир по самбо, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана среди воспитанников военно-спортивного клуба «БМП» «Новичок 2021»

7. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные освобождению г. Луги от немецко-фашистских захватчиков

8. Турнир по профессиональному боевому самбо

9. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника отчества

10. Муниципальный традиционный турнир по дзюдо, посвященного дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди юношей 2009-2007 гр./2008-2009 г.р.

11. Муниципальный этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций

12. Муниципальный традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста Э. Яблокова, среди юношей и девушек 2009-2010 г.р

13. Соревнования по плаванию среди учащихся образовательных учреждений «Будьте первыми!»

14. 28.04 Спартакиада допризывной молодежи общеобразовательных организаций Лужского муниципального района «Призывники России-2021»

15. Открытое первенство Лужского муниципального района по классическому пауэрлифтингу (жим штанги из положения лёжа), посвященного Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 9 мая 2021 г.

16. Открытый кубок по флаг футболу среди юношей

17. Турнир по футболу «Лужский Рубеж-2021» среди детей 200-2010г.р., посвященного 80-летию со дня начала обороны на Лужском рубеже, в рамках молодежной спортивной акции «Мы за здоровый образ жизни»

18. Соревнования по борьбе Самбо, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан, мы помним твое горе…»

19. Первенство ЛМР-2021, посвященное 77-й годовщине освобождения г. Луги от фашистских захватчиков

20. Первенство Лужского муниципального района по мини -футболу среди мужских команд

21. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «Спортивная смена»

22. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»

23. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень»

24. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost open 2021»

По состоянию на 31.12.2021 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 471 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 250 чел. Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 14 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3614 от 21 ноября 2018 года. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04. №916, от 09.08. №2544, от 24.12.21 №4038.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 13378,7 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области – 13378,7 руб. За 2021 год расходы составили 13378,4 руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,99% от ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2021 году по программе проведено 114 мероприятий. Было привлечено 5192 участника.

Число подростков, посещавших подростковые клубы МКУ «СМЦ» в 2021 году, составило 95 человек. Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Представители волонтерского движения «Кукуруза» проводили экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни. Проведены масштабные городские мероприятия такие как:

-Акция «Молодежь против наркотиков!» в онлайн-формате;

-День Российской молодежи на площади Мира города Луги;

-Конкурс «Мисс Луга 2021»;

-Новогоднее мероприятие «AFTERPARTY» и т.д.

Помимо местных мероприятий МКУ «СМЦ» принимало активное участие в выездных мероприятиях – молодежном образовательном форуме «Ладога», фестивале Юниор лиги КВН Ленинградской области и т.д.

В рамках мероприятия «Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» в летний период 2021 года на территории города Луги была организована трудовая занятость несовершеннолетней молодежи – 40 человек.

На территории Лужского муниципального района организована работа поисковых отрядов: «Память», «Витязь», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца», «Редут». Военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.

В течение 2021 года проведено 1 торжественное мероприятие по перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны:

28 сентября 2021 года – г. Луга, н/п Городок, братское захоронение у оз. Толони, торжественно-траурная церемония погребения 8 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 18.12.2018

№ 3990. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04.2021 №913, от 18.10.2021 №3299, от 24.12.2021 № 4041.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
160 041,02 тыс. ру6., ассигнования предусмотренные в бюджете – 156 414,5 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ –53 317,6 тыс. руб.), за 2021 год расходы составили 139 193,5 тыс. руб. (88,98 % от ассигнований).

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2021 году было израсходовано 1 626,6 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Традиционный ежегодный концерт «Свет Рождества».

- Народное гуляние «Широкая Масленица»

Дистанционные акции и конкурсы:

- Всероссийская Акция «Окно Победы», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Лужский рубеж»

- Фотоконкурс «России частица – Луга моя», ко Дню города

- Фестиваль национальных культур «Творческая планета», ко Дню народного единства

- Всероссийская акция «Фронтовая бригада»

- Акция «Подари Улыбку», ко Дню защиты детей

- Парад войск Лужского гарнизона

- Ретро-концерт «Лужский рубеж, посвящённый Дню защитников Лужского рубежа.

- Театрализованный концерт «Ленинградская область моя», ко Дню Ленинградской области

- Праздничные мероприятия в День города Луга

- Районный фестиваль песен советской эстрадной «Песня – верный друг твой навсегда»

- Районный фестиваль детской песни советских композиторов «Мир песнями раскрасим»

- V Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мечте навстречу»

- Районный фестиваль шляпок «Весеннее вдохновение»

- IV Открытый фестиваль творчества военнослужащих «Армейская звезда», посвящённый Дню героев Отечества

- Городской праздник «Открытие Новогодней ёлки»

Ограничения, введенные в 2021году с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, не позволили реализовать мероприятия муниципальной программы в полном объеме, в то же время уровень эффективности реализации программы - высокий (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3983 от 18 декабря 2018 года (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.12.2021 № 4040).

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2 785,4 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области – 2 785,4 тыс. руб. За 2021 год расходы составили 2714,6 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 97,46% от ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2021 году по программе проведено 13 мероприятий. Количество детей и взрослых, посетивших культурно массовые мероприятия, составило 7000 человек.

Проведены масштабные мероприятия такие как:

- Праздник "Широкая Масленица";

- Фестивали «New emotion», «АрбузParty;

- Конкурс «Мисс Луга 2021»;

- Новогоднее мероприятие «AFTERPARTY»;

- Спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Росии

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс   
эффективности – 1,0).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721, в программу внесены изменения постановлениями от 03.11.2020 № 3874, от 23.12.2021 № 4012.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
486,7 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 486,7 тыс. руб., за 2020 год расходы составили 486,7 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2021 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 23 субъектов малого предпринимательства;

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены совместные семинары с представителями налоговой инспекции, службы занятости населения, пенсионного фонда, организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- проведен День предпринимателей в городе Луга, организовано участие предпринимателей поселения в мероприятиях, проводимых в Ленинградской области.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20.11.2018 № 3577. В программу внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 25.03.2019 №911, от 10.01.2022 № 01.

На 2021 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 6574,698 в т.ч. средств федерального бюджета 5917,2282 тыс. руб., средства бюджета Ленинградской области – 0 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2021 год составили – 6574,698 тыс. руб. Расходы в 2021 году составили 6574,698 тыс. руб., что составляет от 100 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы реализуются одно основное мероприятие:

- Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения

При реализации основного мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. В 2021 году софинансирование из бюджета Лужского городского поселения осуществлялось только по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Социальные выплаты предоставлены 3 семьи. На сумму 6574,698 тыс.руб. из них 673,47142 тыс.руб. средства федерального бюджета, 5243,75678 тыс.руб. средства областного бюджета и 657,4698 тыс.руб. средства бюджета Лужского городского поселения. Все денежные средства предоставленные областным и федеральным бюджетом израсходованы в полном объеме, семьи приобрели квартиры общей площадью 218,4 кв.м.

В целом реализация муниципальной программы «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2021 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,7).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 № 624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442, от 05.02.2020 № 306, от 16.04.2020 № 1329, от 27.07.2020 № 2365, от 22.09.2020 № 3207, от 29.03.2021 № 849, от 28.10.2021 № 3384, от 23.12.2021 № 4011.

На 2021 год запланировано финансирование в размере 339 662,7 тыс.руб., объем фактического финансирования на 2021 год – 342 362,3 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 144 688,6 тыс.руб.). За 2021 год расходы по программе составили 297 500,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 134 968,7 тыс.руб.), что составляет от 87,6 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2021 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**Основное мероприятие "Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения"**

- мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию сетей теплоснабжения на территории Лужского городского поселения;

**Основное мероприятие "Обслуживание и ремонт ливневой канализации"**

- выполнение работ по прочистке, промывке и ремонту участка сети ливневой канализации на территории Лужского городского поселения – 6,5 км.

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Основное мероприятие "Поставка электроэнергии в Лужском городском поселении"**

-оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение территории Лужского городского поселения в 2021 году;

**Основное мероприятие "Поставка электроэнергии на светофорные посты Лужского городского поселения"**

-оплата потребленной электроэнергии на светофорные посты Лужского городского поселения в 2021 год.

**Основное мероприятие "Организация электроснабжения"**

-работы на сетях электроснабжения;

-снятие показаний с 78 измерительных комплексов электроэнергии в г. Луга;

**Основное мероприятие "Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории Лужского городского поселения".**

-текущий ремонт, обслуживание и эксплуатация сети наружного освещения Лужского городского поселения в 2021 году.

**Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

**Основное мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах"**

-оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья.

**Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда"**

-снос аварийных домов и сараев на территории Лужского городского поселения.

-ремонт или снос аварийных балконов

-мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда. Планируется выполнить ремонт квартир

**Основное мероприятие "Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы)"**

-мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей электроснабжения имеют заявительный характер (по обращениям нанимателей помещений).

-замена электропроводки по предписаниям ресурсоснабжающих организаций.

**Основное мероприятие "Проведение технической экспертизы жилищного фонда"**

-мероприятия по проведению технической экспертизы (признание помещения пригодным непригодным для проживания).

**Подпрограмма 4. «Благоустройство»**

**Основное мероприятие "Озеленение и благоустройство Лужского городского поселения"**

-Посадка, содержание цветочной рассады на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

-Кронирование и спил деревьев, кустарника, фрезеровка пней.

-Кошение газонов (обыкновенных).

-Побелка деревьев.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству

-содержание элементов благоустройства (демонтаж опасных металлических конструкций, ремонт МАФ, в т.ч. информационных стендов, флагштоков и др.)

-проведение общегородского субботника -1000 куб.м. мусора.

-содержание детских площадок (завоз песка в песочницы, ремонт и покраска элементов и конструкций). Адресность определена по результатам обследования детских площадок, расположенных на территории ЛГП в 2020 году.

-демонтаж металлических конструкций с дворовых территорий .

-подготовка к праздничным мероприятиям: развешивание флагов и перетяжек в День освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков; День Победы; День города Луги, а также украшение города перед новогодними праздниками (в т.ч. установка и демонтаж новогодней ели на пл. Мира).

Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

-софинансирование субсидий, предоставленных бюджету ЛГП в 2021 году на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз.

**Основное мероприятие "Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере"**

-текущий ремонт и содержание городского фонтана.

**Основное мероприятие "Обслуживание мест массового отдыха"**

-содержание мест массового отдыха населения ЛГП (пляж оз. Омчино и пляж по ул. Петра Баранова): сбор одиночного мусора, уборка туалета, откачка ЖН, очистка урн, вывоз мусора из контейнеров, доставка и вывоз контейнеров с пляжа.

**Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг"**

-перевозка тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) с территории ЛГП в рамках муниципального контракта, заключенного со специализированной организацией. Услуги оказываются транспортом специализированной организацией, согласно полученной заявки от ОМВД по Лужскому району.

**Основное мероприятие "Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера"**

-комплекс работ по содержанию тротуаров на территории ЛГП в 2021 году (подметание, сбор мусора, очистка урн, мех.расчистка и пр.).

**Основное мероприятие "Обеспечение благоприятной экологической обстановки"**

-мероприятия по оборудованию, ремонту контейнерных площадок Лужского городского поселения: приобретение новых мешков для существующих; ремонт существующих контейнерных площадок (замена проф.листа),

- расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов,

- уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных свалок на территории Лужского городского поселения.

- расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

- софинансирование субсидий, предоставленных бюджету ЛГП в 2021 году из бюджета Ленинградской области на финансирование мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лужского городского поселения (35 шт.) Адресность определена в соответствии с соглашением, заключенным с комитетом ЛО по обращению с отходами).

**Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Общий объем финансирования мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и тротуаров на территории Лужского городского поселения в 2021 г составил 84,7 млн. руб. из которых 48,2 млн. составили субсидии, предоставленные из дорожного фонда Ленинградской области (софинансирование из бюджета Лужского ГП - 5,5 млн.руб.).

Средства областного бюджета были направлены на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 3,33 км, по:

-по пр. Урицкого на участках от ул. Виктора Пислегина до ул. Ленинградской и от пер. Толмачева до ул. Победы, общей протяженностью 2,05 км. на сумму 29,6 млн.руб;

-по ул. Победы от ул. Гагарина до пр. Володарского и от пр. Володарского до моста через р. Луга, протяжённостью 927 метров, на сумму 19,6 млн.руб.

-по ул. Дзержинского от пр. Володарского до пр. Урицкого, протяжённостью 275 метров, на сумму 3,2 млн.руб.

-по ул. Кингисеппа от пр. Володарского до пр. Кирова, протяжённостью 81 метр, на сумму 1,3 млн.руб.

Вместе с тем, с целью регулировки скоростного режима по пр. Урицкого и ул. Победы выполнено обустройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетонного покрытия на сумму 2,03 млн. После завершения ремонтных работ была нанесена дорожная разметка в пластике.

За счет бюджета Лужского городского поселения в течение года выполнены следующие мероприятия:

- ремонт участка автомобильной дороги с обустройством тротуара по пр. Комсомольскому протяженностью 302м на сумму 4,9 млн.руб.

- ремонт участка автомобильной дороги и тротуара по ул. Болотной, от пр. Урицкого до пр. Володарского, протяженностью 260м на сумму 4,6 млн.руб. С наступлением благоприятных погодных условий будет организовано одностороннее движение с заездом со стороны пр. Урицкого и выездом на пр. Володарского.

-устройство тротуара от Ленинградского шоссе до поворота на хирургический корпус ГБУЗ ЛО Лужская межрайонная больница в г. Луге, на сумму 1,1 млн.руб.

Кроме этого, в течение года за счет денежных средств дорожного фонда Лужского ГП выполнены следующие мероприятия:

-проведен ямочный ремонт дорог на общую сумму 6,0 млн.руб.

-обустроен заездной карман напротив дома 10 по пр. Комсомольскому на сумму 220 тыс.руб. и заездной карман к автобусной остановке по ул. Победы (остановка автобуса № 1) в г. Луге на сумму 1,1 млн. руб.

-выполнен ремонт моста по ул. Свободы и ремонт ограждения моста пр. Комсомольский – пер. Толмачева на сумму 310 тыс.руб.

Выполнен ремонт дворовых проездов по адресам: пр. Кирова у дома 20, пр. Володарского у дома 14, ул. Псковская, тер. Луга-3 (ЦАОК), ул. Красной Артиллерии у домов 34, 36, пр. Володарского у домов 20/1, 34, пр. Урицкого у домов 4, 6 пр. Кирова у домов 18, 81, общей площадью 3 458м.кв. на сумму 11,5 млн.руб.

В рамках муниципальных контрактов осуществлялось содержание автомобильных дорог, тротуаров, площадей, мест массового отдыха населения, а также дорог с грунтовым покрытием на сумму 19,3 млн.руб.

**Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения»**

В бюджете Лужского городского поселения на 2021 год на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лужского городского поселения предусмотрено финансирование в размере **6,4 млн.руб**. В счет данных денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

-нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 6 683,32 кв.м) на сумму 3,0 млн.руб.;

-проведены работы по обслуживанию дорожных знаков в течение года, а также установлено 42 дорожных знака на сумму 792 тыс.руб.:

-установлены искусственные дорожные неровности в 3-х местах дворового проезда у дома 15 по ул. Красной Артиллерии на сумму 57 тыс. руб.;

-установлено 10 бетонных полусфер по адресам: г. Луга, мкр Городок в кол-ве 10шт., перед мостом на ул. Петра Баранова в кол-ве 2шт. на сумму 25 тыс.руб.;

-проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в течение года в количестве 19 шт. на сумму 800 тыс.руб.;

-выполнен ремонт светофора на перекрестке ул. Гагарина – ул. Свободы на сумму 20 тыс. руб.

**Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

В рамках Подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области:

1.Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в **Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)»** (протяженность – 20 625 м), идет подготовка потребителей к приему природного газа;

2. В 2021 г. начаты строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод **мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луга»** (протяженность – 9 205 м), построено 7,5 км распределительного газопровода, строительно-монтажные работы будут продолжены до 30 ноября 2022 г.;

3. Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод **г. Луга, (заречная часть)»** (протяженность – 2 630 м), идет подготовка исполнительной документации по объекту;

Значение индекса эффективности Подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ниже 0,6. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,92).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019 № 3785, от 31.03.2020 № 1052, от 12.10.2020 № 3517, от 23.12.2021 № 4014.

На 2021 год запланировано финансирование в размере 30 580,00 тыс.руб., объем фактического финансирования на 2021 год – 30 580,00 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 613,00 тыс.руб; областного бюджета – 18 887,00 тыс.руб.). За 2021 год расходы по программе составили 30 555,60 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 8 613,00 тыс.руб; областного бюджета – 18 887,00 тыс.руб.), что составляет от 99,99 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила в 2021 году реализовать следующие мероприятия:

Продолжение благоустройства набережной реки Луги (от ул. Кингисеппа до ул. Болотной).

Проектным решением предусматривается зонирование территории с выделением пешеходных троп из набивного покрытия и деревянного настила; организацией мест отдыха вдоль реки Луга:

* пляжа,
* организация знакового места «у дубов»,
* естественный пруд,
* площадка для отдыха,
* видовые площадки,

кроме этого запланировано устройство лестниц, обустройство системы ливневой канализации, поставка малых архитектурных форм (скамейки, урны, качели).

Степень озеленённости территории очень высокая. В процессе благоустройства предстоит бережно сохранить и по возможности улучшить существующие ландшафты.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876, в программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 22.03.2021 № 746, от 27.12.2021 № 4078.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9496,6 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете на 2021 год составили 9496,6 тыс. руб. За 2021 год расходы по программе составили 8879,4 тыс.руб., что составляет 93% от предусмотренных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с планом мероприятий.

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.08.2021 № 2850 (далее – муниципальная программа). В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.12.2021 № 4043.

На 2021 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 503017,78130 тыс. руб. в том числе средств бюджета Ленинградской области – 215147,47615 тыс. руб., средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -253131,69134 тыс. руб., средств Лужского городского поселения – 34738,61381 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2021 год составили – 503017,78130 тыс. руб, кассовое исполнение- 497529,31332 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы реализуется одно основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

За 2021 год были проведены конкурсные процедуры по выбору застройщика, после которых началось строительство 2-х домов по первому этапу.

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2020 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2020 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1.«Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | МКУ "СМЦ" | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 3.1.«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ "СМЦ" | 1037,7 |  |  | 1037,7 |  | 1037,7 |  |  | 1037,7 |  | 1037,4 |  |  | 1037,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **1287,7** | **0,0** | **0,0** | **1287,7** | **0,0** | **1287,7** | **0,0** | **0,0** | **1287,7** | **0,0** | **1287,4** | **0,0** | **0,0** | **1287,4** | **0,0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по молодежной политике» | МКУ "СМЦ" | 531,7 |  |  | 531,7 |  | 531,7 |  |  | 531,7 |  | 531,7 |  |  | 531,7 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» МКУ «Спортивно-молодежный центр» | МКУ "СМЦ" | 12847,1 |  |  | 12847,1 |  | 12847,1 |  |  | 12847,1 |  | 12846,8 |  |  | 12846,8 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **13378,7** | **0,0** | **0,0** | **13378,7** | **0,0** | **13378,7** | **0,0** | **0,0** | **13378,7** | **0,0** | **13378,5** | **0,0** | **0,0** | **13378,5** | **0,0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | МКУ культуры | 110938,2 |  | 23552,3 | 87385,9 |  | 110938,2 |  | 23552,3 | 87385,9 |  | 100451,3 |  | 23212,9 | 77238,4 |  | Мероприятие выполнено. Снижение уровня расходов вызвано изменением штатной численности муниципальных учреждений |
|  | Основное мероприятие «Укрепление МТБ учреждений культуры городского поселения» | МКУ культуры | 47404,4 |  | 29765,3 | 17639,0 |  | 47404,4 |  | 29765,3 | 17639,0 |  | 37045,6 |  | 29732,9 | 7312,7 |  | Мероприятие выполнено частично. Неиспользованные средства по ремонту городского дома культуры перенесены на 2022 год |
|  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры (Культурно-массовых)» | МКУ «ЛГДК» МКУ «ЦБС» | 1628,5 |  |  | 1628,5 |  | 1628,5 |  |  | 1628,5 |  | 1626,7 |  |  | 1626,7 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала работников культуры» | МКУ «ЛГДК» МКУ «ЦБС» | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 69,9 |  |  | 69,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **160041,0** | **0,0** | **53317,6** | **106723,4** | **0,0** | **160041,0** | **0,0** | **53317,6** | **106723,4** | **0,0** | **139193,5** | **0,0** | **52945,8** | **86247,7** | **0,0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ "СМЦ" | 2785,4 |  |  | 2785,4 |  | 2785,4 |  |  | 2785,4 |  | 2714,6 |  |  | 2714,6 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** | | **2785,4** | **0,0** | **0,0** | **2785,4** | **0,0** | **2785,4** | **0,0** | **0,0** | **2785,4** | **0,0** | **2714,6** | **0,0** | **0,0** | **2714,6** | **0,0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы» | ОЭиПР КЭРиИД | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Основное мероприятие «Мероприятие поддержки и развития предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2 Мероприятие «Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности» | 486,7 |  |  | 486,7 |  | 486,7 |  |  | 486,7 |  | 486,7 |  |  | 486,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3. Основное мероприятие «Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | **486,70** | **0,00** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **486,70** | **0,00** | **0,00** | **486,70** | **0,00** |  |
| **6.** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения" | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 6574,7 | 5917,2 |  | 657,5 |  | 6574,698 | 673,5 | 5243,8 | 657,5 |  | 6574,698 | 673,5 | 5243,8 | 657,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | **6574,7** | **5917,2** | **0,0** | **657,5** | **0,0** | **6574,7** | **673,5** | **5243,8** | **657,5** | **0,0** | **6574,7** | **673,5** | **5243,8** | **657,5** | **0,0** |  |
| **7.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Организация теплоснабжения | *отд ТС и ЖКХ, администрации ЛМР* | 670,0 |  |  | 670,0 |  | 874,3 |  | 0,0 | 874,3 |  | 474,3 |  | 0,0 | 474,3 |  | Заключен МК на 400 т.р. на оказание услуг по восстановлению технической документации на индивидуальные тепловые пункты в г. Луга. Подтверждена потребность на 2022 год. |
|  | 1.1.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | *отд ТС и ЖКХ, администрации ЛМР* | 23264,0 |  | 18 876,1 | 4 387,9 |  | 23264,0 |  | 18 876,1 | 4 387,9 |  | 19413,4 |  | 17 472,1 | 1 941,3 |  | В связи с изменением целевых показателей в сторону уменьшения произошло уменьшение финансирования из областного бюджтеа (соответвенно уменьшение средств бюджета ЛГП, предусмотренных на софинансирование) |
|  | 1.2.Основное мероприятие «Обслуживание и ремонт ливневой канализации» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.2.1. Ремонт ливневой канализации | *отд ТС и ЖКХ, администрации ЛМР* | 6833,1 |  |  | 6 833,1 |  | 6833,1 |  |  | 6 833,1 |  | 2473,1 |  |  | 2 473,1 |  | Подтверждена потребность на 2022 год. В 2021 году выполнены работы по проектированию системы ливневой канализации в районе строительства новых многоквартирных домов на Медведском шоссе. Данные денежные средства будут направлены на строительство системы ливневой канализации. |
|  | 1.2.2. Расходы на актуализацию и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | *отд ТС и ЖКХ, администрации ЛМР* | 199,9 |  |  | 199,9 |  | 199,9 |  |  | 199,9 |  | 199,9 |  |  | 199,9 |  |  |
|  | 1.2.3. Расходы на обследование технического состояния и изготовление схем ливневой канализации | *отд ТС и ЖКХ, администрации ЛМР* | 1166,9 |  |  | 1 166,9 |  | 1166,9 |  |  | 1 166,9 |  | 233,4 |  |  | 233,4 |  | Заключены МК на оказание услуг по подготовке рабочей документации линейного объекта «Ливневая канализация». Подтверждена потребность на 2022 год. |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | **32 133,8** | **0,0** | **18 876,1** | **13 257,8** | **0,0** | **32 338,1** | **0,0** | **18 876,1** | **13 462,0** | **0,0** | **22 794,1** | **0,0** | **17 472,1** | **5 322,0** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии в Лужское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Организация уличного освещения на территории Лужского городского поселения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 14030,0 |  |  | 14 030,0 |  | 14030,0 |  |  | 14 030,0 |  | 12831,9 |  |  | 12 831,9 |  | Денежные средства подтвержденыи будут направлены на оплату счета за август 2021 года |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии на светофорные посты Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 Поставка электроэнергии светофорные посты Лужского городского поселения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 1700,0 |  |  | 1 700,0 |  | 1700,0 |  |  | 1 700,0 |  | 1699,6 |  |  | 1 699,6 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 2.3. Основное мероприятие «Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 4500,0 |  |  | 4 500,0 |  | 4500,0 |  |  | 4 500,0 |  | 4147,3 |  |  | 4 147,3 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 2.4.Основное мероприятие «Организация электроснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Организация электроснабжения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 4100,0 |  |  | 4 100,0 |  | 3897,3 |  |  | 3 897,3 |  | 3837,4 |  |  | 3 837,4 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | **24 330,0** | **0,0** | **0,0** | **24 330,0** | **0,0** | **24 127,3** | **0,0** | **0,0** | **24 127,3** | **0,0** | **22 516,2** | **0,0** | **0,0** | **22 516,2** | **0,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | *КУМИ администрации ЛМР* | 6006,2 |  |  | 6 006,2 |  | 6006,2 |  |  | 6 006,2 |  | 5959,6 |  |  | 5 959,6 |  | Оплата взносов осуществляется по договорам, заключенным КУМИ. |
|  | 3.2. Основное мероприятие «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.Прочие мероприятия по содержанию жилого фонда,  в т.ч.: - снос аварийных домов и сараев, -обследование конструкции МКД на предмет состояния балконов, -изготовление технических паспортов на МКД | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 1100,0 |  |  | 1 100,0 |  | 1100,0 |  |  | 1 100,0 |  | 391,8 |  |  | 391,8 |  | денежные средства были предназначены на снос аварийного дома пр. Кирова д.5. В связи с невыселением собственника снос не был произведен |
|  | 3.2.3. Ремонт муниципального жилого фонда | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 2046,5 |  |  | 2 046,5 |  | 2046,5 |  |  | 2 046,5 |  | 2037,5 |  |  | 2 037,5 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 3.4. Основное мероприятие «Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Ремонту внутридомовых инженерных сетей, электрооборудования | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 113,9 |  |  | 113,9 |  | В связи с отсутствием заявок на ремонт инженерных сетей |
|  | 3.5. Основное мероприятие «Проведение технической экспертизы жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Проведение технической экспертизы жилищного фонда | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 161,7 |  |  | 161,7 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | **9 552,7** | **0,0** | **0,0** | **9 552,7** | **0,0** | **9 552,7** | **0,0** | **0,0** | **9 552,7** | **0,0** | **8 664,5** | **0,0** | **0,0** | **8 664,5** | **0,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Благоустройство»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4.1. Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Мероприятия по озеленению Лужского городского поселения, в т.ч.: -побелка деревьев; -кронирование деревьев; -обрезка кустарников и поросли; -выкашивание газонов; -спил аварийных деревьев; -приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  | 4 692,5 |  |  | 4 692,5 |  | Эконмия по результатам аукциона на спил и кронирование деревьев |
|  | 4.1.2. Прочие мероприятия по благоустройству , в т. ч.: -организация праздничных мероприятий; - очистка зон видимости дорожных знаков; - ремонт и окраска информационных стендов; - содержание элементов благоустройства (детские площадки, спортивные площадки, скамейки, урны); - уборка зон общего пользования и памятных мест на территории Лужского городского поселения -прведение общегородского субботника | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 4 384,4 |  |  | 4 384,4 |  | 4 382,8 |  |  | 4 382,8 |  | 4 340,8 |  |  | 4 340,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 4.1.3. Реализация областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 3 537,0 |  | 3 178,0 | 354,0 | 5,0 | 3 537,0 |  | 3 178,0 | 354,0 | 5,0 | 3 537,0 |  | 3 178,0 | 354,0 | 5,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.1.4. Мероприятия направленные на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 5 021,1 |  | 4 770,0 | 251,1 |  | 5 021,1 |  | 4 770,0 | 251,1 |  | 5 021,1 |  | 4 770,0 | 251,1 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание городского фонтана в привокзальном сквере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Ремонт и содержание городского фонтана в привокзальном сквере | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.3.Основное мероприятие «Обслуживание мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Обслуживание мест массового отдыха | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.4. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Организация ритуальных услуг | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 99,5 |  |  | 99,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.5. Основное мероприятие «Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзального сквера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзального сквера | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 16 796,6 |  |  | 16 796,6 |  | 16 796,6 |  |  | 16 796,6 |  | 16 671,1 |  |  | 16 671,1 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.6. Основное мероприятие «Обеспечение благоприятной экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.1. Оборудование и ремонт контейнерных площадок | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 902,5 |  |  | 902,5 |  | 902,5 |  |  | 902,5 |  | 902,5 |  |  | 902,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.6.2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 6 382,1 |  |  | 6 382,1 |  | 6 382,1 |  |  | 6 382,1 |  | 4 938,2 |  |  | 4 938,2 |  | Согласно п. 8 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ предусмотрено право заказчика заключить контракт без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.В 2021 году Региональный оператор отказал в заключении муниципального контракта, в связи с неблагоприятными погодными условиями. |
|  | 4.6.3. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 10 831,0 |  | 7 962,5 | 2 868,5 |  | 10 831,0 |  | 7 962,5 | 2 868,5 |  | 10 831,0 |  | 7 962,5 | 2 868,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.6.4. Мероприятия направленные на ликвидацию несанкционированных свалок | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 297,6 |  | 161,1 | 136,5 |  | 297,6 |  | 161,1 | 136,5 |  | 297,6 |  | 161,1 | 136,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7.Основное мероприятие «Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых пространств в г. Луге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7.1. Мероприятия по созданию (или) благоустройству общественно значимых публичных пространств общегородского значения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 14 813,5 |  |  | 14 813,5 |  | 14 813,5 |  |  | 14 813,5 |  | 13 113,1 |  |  | 13 113,1 |  | Потребность в данных ден.средствах подтверждена на 2022 год. В счет данных средств планируется произвести технологичекое подключение туалетов на набережной и в Заречном парке к центролизованным системам водоснабжения и водоотведения |
|  | 4.7.2. Реализация областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | *ОГХ администрации ЛМР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7.4. Мероприятия направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7.5. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 17 673,8 |  |  | 17 673,8 |  | 18 273,4 |  |  | 18 273,4 |  | 4 063,6 |  |  | 4 063,6 |  | Денежные средства направлекны на разработку ПСД на проекта благоустройства «Концепция развития парка у стадиона». Часть работ выполнены в 2021 году. Потребность в данных ден.средствах подтверждена на 2022 год. |
|  | 4.8.Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8.1. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 600,0 | 361,8 | 178,2 | 60,0 |  | 600,0 | 361,8 | 178,2 | 60,0 |  | 600,0 | 361,8 | 178,2 | 60,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | **87 415,8** | **361,8** | **16 749,8** | **70 299,2** | **5,0** | **88 013,8** | **361,8** | **16 749,8** | **70 897,2** | **5,0** | **70 184,2** | **361,8** | **16 749,8** | **53 067,6** | **5,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.1. Основное мероприятие «Содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 .Содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 26 864,0 |  |  | 26 864,0 |  | 26 779,0 |  |  | 26 779,0 |  | 25 450,5 |  |  | 25 450,5 |  | Денежные средства по муниципальным контрактам будут опалачены по факту выполнения в 2022 году.  Потребность финансирования подтверждена на 2022 год |
|  | 5.2.Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 17 890,7 |  |  | 17 890,7 |  | 17 382,0 |  |  | 17 382,0 |  | 17 311,3 |  |  | 17 311,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОГХ администрации ЛМР* | 4 525,3 |  | 3 928,8 | 596,5 |  | 4 525,3 |  | 3 928,8 | 596,5 |  | 4 523,7 |  | 3 927,4 | 596,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 49 203,1 |  | 44 282,8 | 4 920,3 |  | 49 203,1 |  | 44 282,8 | 4 920,3 |  | 49 185,5 |  | 44 266,9 | 4 918,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.4. Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 11 494,4 |  |  | 11 494,4 |  | 11 494,4 |  |  | 11 494,4 |  | 11 494,4 |  |  | 11 494,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 100,0 |  |  | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Денежные средства в полном обЪеме заняты муницпальными контрактами. Потребность на 2022 год подтверждена. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **109 977,5** | **0,0** | **48 211,6** | **61 765,9** | **0,0** | **111 483,8** | **0,0** | **48 211,6** | **63 272,2** | **0,0** | **107 965,4** | **0,0** | **48 194,3** | **59 771,0** | **0,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6.1. Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6.1.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в т.ч.: - установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием; - установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений; -нанесение дорожной разметки; -установка автобусных остановок - устройство, техническое обслуживание и ремонт искусственных дорожных неровностей; - установка пешеходных секций на светофорных постах; - установка светофоров типа Т-7 | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 4 978,4 |  |  | 4 978,4 |  | 5 193,5 |  |  | 5 193,5 |  | 4 611,4 |  |  | 4 611,4 |  | Данные денежные средства были перераспределены после рассмотрения на Совете депутатов ЛГП в декабре 2021 года. В счет данных средств был запланирован ремонт светофора пр. Володарского - ул. Кингисеппа. Ввиду ограниченного срока заключить данный муниципальный контракт не представилось возможным. |
|  | 6.1.2. Приобретение, ремонт и установка дорожных знаков | *ОГХ администрации ЛМР* | 851,6 |  |  | 851,6 |  | 1 230,2 |  |  | 1 230,2 |  | 791,6 |  |  | 791,6 |  | Данные денежные средства были перераспределены после рассмотрения на Совете депутатов ЛГП в декабре 2021 года. В счет данных средств была запланирована поставка дорожных знаков на ул. Болотной. Ввиду ограниченного срока заключить данный муниципальный контракт не представилось возможным. |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | **5 830,0** | **0,0** | **0,0** | **5 830,0** | **0,0** | **6 423,7** | **0,0** | **0,0** | **6 423,7** | **0,0** | **5 403,0** | **0,0** | **0,0** | **5 403,0** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7.1. Основное мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газопровода»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 3 356,1 |  |  | 3 356,1 |  | 3 356,1 |  |  | 3 356,1 |  | 2 873,7 |  |  | 2 873,7 |  | Перенос работ по подключению на следующий год, переходящие контракты |
|  | 7.1.2. Организация газоснабжения | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 106,9 |  |  | 106,9 |  | 106,9 |  |  | 106,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Экономия на содержании объектов в муниципальной собственности |
|  | 7.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в т.ч. проектно-изыскательсткие работы): проектирование и строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления в Южной Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Партизанская); Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная); заречной часиь; по ул. Смоленская и ул. Нижегородская; в мкр. Южный г. Луга; по пер. Перовский; пр. Урицкого; ул. Виктора Пислегина, д. 7; в мкр. Заречный (от пр. Комсомольского до ул. А. Васильева); газораспределительная сеть к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» Ленинградской области»; распределительный газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» Ленинградской области»; «Газораспределительная сеть в северной промышленной зоне в г. Луга» | *отд ТС и ЖКХ администрации ЛМР* | 66 959,9 |  | 60 851,1 | 6 108,8 |  | 66 959,9 |  | 60 851,1 | 6 108,8 |  | 57 099,5 |  | 52 552,5 | 4 547,0 |  | Экономия на уменьшении протяженности трассы из-за дублирования трассы по предыдущему контракту, изменения в процедуру включения заявок по новым объектам в программы газификации, не выполнение работ подрядчиком с последующим включением в реестр недобросовестных поставщиков |
|  | **Итого по подпрограмме 7** |  | **70 422,9** | **0,0** | **60 851,1** | **9 571,8** | **0,0** | **70 422,9** | **0,0** | **60 851,1** | **9 571,8** | **0,0** | **59 973,2** | **0,0** | **52 552,5** | **7 420,7** | **0,0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **339662,7** | **361,8** | **144688,6** | **194607,3** | **5,0** | **342362,3** | **361,8** | **144688,6** | **197307,0** | **5,0** | **297500,6** | **361,8** | **134968,7** | **162165,1** | **5,0** |  |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | *ОГХ, администрации ЛМР* | 30580,00 | 8613,00 | 18887,00 | 3080,00 |  | 30580,00 | 8613,00 | 18887,00 | 3080,00 |  | 30555,60 | 8613,00 | 18887,00 | 3055,60 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **30580,0** | **8613,0** | **18887,0** | **3080,0** | **0,0** | **30580,0** | **8613,0** | **18887,0** | **3080,0** | **0,0** | **30555,6** | **8613,0** | **18887,0** | **3055,6** | **0,0** |  |
| **9.** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» | *Комитет по вопросам безопасности администрации ЛМР* | 2689,1 |  |  | 2689,1 |  | 2689,1 |  |  | 2689,1 |  | 2689,1 |  |  | 2689,1 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужского городского поселения» | 6647,4 |  |  | 6647,4 |  | 6647,4 |  |  | 6647,4 |  | 6030,3 |  |  | 6030,3 |  | Мероприятие выполнено. Экономия средств в связи с изменением проектной документации по построению МСО ЛГП |
|  | 3.Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения» | 160,0 |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  |  | 160,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **9496,6** | **0,0** | **0,0** | **9496,6** | **0,0** | **9496,6** | **0,0** | **0,0** | **9496,6** | **0,0** | **8879,4** | **0,0** | **0,0** | **8879,4** | **0,0** |  |
| **10.** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | *ОАиГ администрации ЛМР* | 503017,8 | - | 215147,5 | 34738,6 | 253131,7 | 503017,8 | - | 215147,5 | 34738,6 | 253131,7 | 497529,3 | - | 214430,8 | 34277,6 | 248820,9 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **503017,8** | **0,0** | **215147,5** | **34738,6** | **253131,7** | **503017,8** | **0,0** | **215147,5** | **34738,6** | **253131,7** | **497529,3** | **0,0** | **214430,8** | **34277,6** | **248820,9** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |  | **1067311,3** | **14892,0** | **432040,6** | **367242,0** | **253136,7** | **1070011,0** | **9648,3** | **437284,4** | **369941,6** | **253136,7** | **998100,4** | **9648,3** | **426476,0** | **313150,1** | **248825,9** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ** | | | | | | | | |
| **Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2021 год** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2020год | 2021 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет | % | 42,33 | 43,49 | 63,89 | 150,9% | 146,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2.Количество массовых спортивных мероприятий, в том для числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. в год | Ед. | 22 | 24 | 25 | 113,6% | 104,2% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | чел. | 3200 | 3800 | 4000 | 125,0% | 105,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.1. Доля населения, зарегистрировавшегося в системе ВФСК ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО | % | 35 | 42 | 49 | 140,0% | 116,7% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»** | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры. | Чел. | 5066 | 5192 | 5192 | 102,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2. Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры. | Ед. | 112 | 114 | 114 | 101,8% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 3. Число созданных сезонных рабочих мест для подростков и молодежи | Ед. | 69 | 70 | 80 | 115,9% | 114,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 4 Число подростков посещающих подростковые клубы | чел. | 139 | 142 | 142 | 102,2% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 5 Число участников мероприятий по поисковой работе | Чел. | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 6. Количество мероприятий по поисковой работе | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"** | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Посещаемость культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 33,8 | 70,8 | 70,8 | 209,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2. Посещаемость киносеансов | Тыс. чел./год | 35 | 78,4 | 78,4 | 224,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 3. Посещаемость клубных формирований | Тыс. чел./год | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 114,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 4 Посещаемость библиотек | Тыс. чел./год | 65 | 87,4 | 87,4 | 134,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 5 Библиотечный фонд | Тыс. ед. | 132,95 | 150,61 | 150,61 | 113,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 7. Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку) | Чел. | 6 | 10 | 10 | 166,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»** | | | | | | | |
|  | Количество отдыхающих в парке | чел./год | 8000 | 11000 | 11800 | 147,5% | 107,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых мероприятий | ед. | 11 | 13 | 13 | 118,2% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | чел./год | 6600 | 7000 | 7000 | 106,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доход от оказания платных услуг | тыс. руб. | 71350 | 452658 | 452658 | 634,4% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду» | % | 0,974 | 1,015 | 1,02 | 104,7% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2 «Количество участников Дня предпринимателя» | Чел. |  | 70 | 100 |  | 142,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3 «Количество обучающих семинаров для молодежи» | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.4 «Количество опубликованных информационно- справочных материалов» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.5 Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» | Ед. | 23 | 22 | 23 | 100,0% | 104,5% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | **Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "** | | | | | | | |
|  | Доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку | % | 24,6 | 26,6 | 19,51 | 79,3% | 73,3% | список семей претендентов на получение социальной выплатыутверждается на уровне субъекта |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 1 | 1 | 0,15 | 15,0% | 15,0% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 140,0% | 140,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
|  | Количество поставляемой электроэнергии на уличное освещение Лужского городского поселения | тыс. кВт\*ч | 2200 | 2100 | 1 516,89 | 68,95% | 72,23% | Экономия за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
|  | Количество светофорных постов Лужского городского поселения, обеспечиваемых электроэнергией | шт. | 11 | 11 | 12 | 109,09% | 109,09% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км | 111,7 | 111,9 | 112,5 | 100,72% | 100,54% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество приборов учета электроэнергии Лужского городского поселения | шт. | 72 | 72 | 72 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Капитальный ремонт ремонт общего имущества МКД выполняется в рамках региональной программы |
|  | Количество снесенных объектов (домов, сараев) | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество изготовленных технических паспортов на МКД | шт. | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие необходимости на выполнение работ |
|  | Количество жилых домов (квартир) нуждающихся ветеранов ВОВ, в которых выполнен ремонт | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт | ед. | 5 | 5 | 7 | 140,00% | 140,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных пандусов | шт. | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | Количество жилых домов, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей | ед. | 2 | 2 | 3 | 150,00% | 150,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных обследований конструкций МКД | ед. | 4 | 4 | 5 | 125,00% | 125,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных экспертиз | ед. | 2 | 1 | 5 | 250,00% | 250,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** | | | | | | | |
|  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1125 | 1125 | 1125 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество кронированных деревьев | шт. | 50 | 50 | 610 | 1220,00% | 1220,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь обрезанной живой изгороди (кустарника) и поросли | кв. м | 2810 | 2810 | 3010 | 107,12% | 107,12% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь выкошенных газонов | тыс. | 350 | 350 | 395 | 112,86% | 112,86% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 60 | 60 | 80 | 133,33% | 133,33% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посаженных деревьев, кустарника | шт. | 10 | 10 | 7 | 70,00% | 70,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посаженных цветов | шт. | 1500 | 15000 | 13280 | 885,33% | 88,53% |  |
|  | Количество проведенных общегородских субботников в год | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных праздничных мероприятий в год (подготовительные работы) | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт и содержание фонтана | ед. | 1 | 1 | 2 | 200,00% | 200,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обслуживаемых за год мест массового отдыха | шт. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество выездов для перевозки тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) с территории Лужского городского поселения | шт. | 4 | 3 | 3 | 75,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзальной площади | кв. м | 178 710,10 | 178 710,10 | 180120,00 | 100,79% | 100,79% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество отремонтированных контейнерных площадок; | шт. | 10 | 10 | 2 | 20,00% | 20,00% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|  | Объем собранного и вывезенного мусора | куб. м | 22 285,00 | 22285 | 0 | 0,00% | 0,00% | с 01.01.2019 обязательства по обращению с ТКО перешло в полномочие АО "УК по обращению с отходами ЛО" |
|  | Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 40 | 35 | 35 | 87,50% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | |
|  | Площадь обслуживаемых проезжих частей улиц | кв. м | 385692,6 | 385 692,60 | 385 692,60 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 109,68% | 106,25% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 2500 | 2 510 | 3458 | 138,32% | 137,77% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | |
|  | Площадь нанесенной продольной и поперечной дорожной разметки | кв. м | 5832,63 | 5832,63 | 6 683,32 | 114,6% | 114,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт) | шт. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 50 | 50 | 42 | 84,00% | 84,00% |  |
| **7.7** | **Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** | | | | | | | |
|  | Количество выполненной проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | По количеству объектов включённых в программу газификации ЛО |
|  | Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления | пог. м | 15 600 | 11 300 | 11300 | 72,4% | 100,0% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений | шт. | 582 | 672 | 672 | 115,5% | 100,0% | Программа имеет долгосрочный характер и требует длительного периода исполнения. |
| **8** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»** | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района | шт. | 3 | 1 | 1,0 | 33,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»** | | | | | | | |
|  | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД) | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество информации распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | ед. | 10 | 2 | 2 | 20,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество комплексных проверок потенциально-опасных объектов | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. Количество объектов обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество созданных системы оповещения населения Лужского городского поселения | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0,0% | Внесение изменений в проектную документацию по построению МСО ЛГП |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта, образования и иных мест массового нахождения людей по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти, правоохранительных органов при угрозе возникновения пожара | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Расселенная площадь | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |  | показатели на 2021 год не предусмотрены |
|  | Показатель 2. Количество расселенных помещений | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | показатели на 2021 год не предусмотрены |
|  | Показатель 3. Количество переселенных граждан | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  | показатели на 2021 год не предусмотрены |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского городского поселения*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2021 год*** | | | | |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,2** | **1,2** | Высокий уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,02** | **1,0** | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **0,9** | Высокий уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,1** | Высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,7** | **0,7** | Удовлетворительный уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,78 | 0,55 | Неудовлетворительный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,95 | 0,89 | Запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 0,85 | 0,77 | Удовлетворительный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 1,66 | 1,32 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,15 | 1,11 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,00 | 0,84 | Запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 1,00 | 0,85 | Запланированный уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,05** | **0,92** | Высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |