Приложение к постановлению

Администрации Лужского

муниципального района

Ленинградской области

от _____________ № ____

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Обеспечение деятельности архивного отдела

Администрации Лужского муниципального района

Ленинградской области в 2014-2016 годах»

Цель программы:   Обеспечение хранения, комплектования, учёта документов  Архивного

фонда Российской Федерации и других архивных документов,

качественное и эффективное предоставление государственных и

муниципальных услуг по архивным документам, в том числе в

электронном виде.

Основные задачи:   - достижение целевых значений показателей качества предоставления

государственных и муниципальных услуг в области архивного дела;

- ликвидация задолженности по приёму документов Архивного фонда

Российской Федерации, хранящихся сверх установленного срока в

органах исполнительной власти Ленинградской области и иных

источниках комплектования архивного отдела;

- приведение в соответствие нормативным требованиям  температурно-

влажностного и санитарно-гигиенического режимов хранения в

помещениях архивного отдела по адресу: г. Луга, пр.Урицкого,77а;

- обеспечение безопасных условий труда работников архивного отдела

и  иные задачи по выполнению государственных полномочий в

области архивного дела.

Основания     	 - часть 1, статьи 15 Федерального закона от 22 октября 2004 года   №

для разработки          125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

программы:              - постановление Правительства Ленинградской области от    29 июня

2006 года № 206 «О Порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ в Ленинградской области» (с

изменениями).

Ожидаемые              - увеличение доли архивных документов, относящихся к собственности

результаты                 Ленинградской области, находящихся в нормативных условиях,

программы:                обеспечивающих их постоянное хранение;

-  увеличение доли принятых на постоянное хранение архивных

документов от общего объёма документов, подлежащих приёму;

-  увеличение  площади используемых архивных хранилищ;

-  увеличение  объёма используемых архивных документов;

Содержание            1. выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции;

и сроки                      срок выполнения  – 2014 год.

# выполнения            2. ремонт охранной сигнализации и установка датчиков разбития стекла

# мероприятий             звукового действия;

# программы:              срок выполнения  – 2015 год.

# 3.  оборудование архивохранилища системой компактного хранения

# (установка секций  передвигающихся при помощи  цепного

# механического привода);

срок выполнения  – 2016 год.

Способ проведения   Администрация Лужского муниципального района обеспечивает

мониторинга              размещение в сети Интернет текста, нормативно-правовых актов в

результативности     части реализации программы и контроля за ходом выполнения

программы:               мероприятий программы.