**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2019 год.**

В 2019 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования **Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** за 2019 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2019 году по муниципальным программам было запланировано 646982,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) - 94712,0 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 225669,5 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 326580,5 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2019 году составил 652735,2 тыс.руб. (100,9% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 95672,2 тыс.руб. (101% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 208258,1 тыс.руб. (92,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 348784,9 тыс.руб. (106,8% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году составили   
545315,6 тыс.руб. (83,5% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2019 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 года № 3564.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2186,2 тыс. руб., из них: проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд – 700,0 тыс. руб., расходы на осуществление ремонта спортзала (Т. Петровой, 10) – 800,0 тыс. руб., расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 686,2 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения - 2496,2 тыс. руб., расходы за 2019 год составили 2485,9 тыс. руб. (99,58 % от ассигнований).

В Лужском городском поселении в 2019 году систематически занимающихся физической культурой и спортом - 18803 человек, что составляет 52,93 %.

Исполнитель муниципальной программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» - муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр». Согласно штатному расписанию МКУ «Спортивно-молодежный центр» в сфере физической культуры и спорта работают 9 инструкторов физической культуры и 3 тренера по 10 видам спорта (дзюдо, боевое самбо, пауэрлифтинг, шахматы, бокс, карате, скандинавская ходьба, настольный теннис, футбол) на постоянной основе. Работа по данному направлению охватывает различные возрастные группы жителей нашего города от детей до ветеранов спорта.

В рамках реализации программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» МКУ «Спортивно-молодежный центр» организовало и провело 31 мероприятие: открытые Первенства и Кубки по видам спорта – футбол, настольный теннис, карате, дзюдо, шахматы, боевое самбо, пауэрлифтинг.

Также проведены: турнир по боевому самбо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков, Открытое Первенство города Луги по карате (КАТА), соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших», традиционный турнир по дзюдо на призы «Деда Мороза», соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов Лужского района, «Кубок Победы» по самбо и «Турнир памяти Е.Страдымова» по футболу, соревнования, посвященные Дню Победы, соревнования по каратэ, посвященные Дню основания клуба «Десантник», Первенство Лужского городского поселения по пауэрлифтингу, открытый турнир по дзюдо «Спортивная смена» и т.д.

Организованы и проведены спортивные праздники: Военно-прикладная игра «Лужский медведь», «День зимних видов спорта», посвященный 5–ой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; «Спортивная Россия», посвященный Дню России; «Олимпийский день», посвященный юношеским Олимпийский играм в г. Буэнос-Айресе.

МКУ «СМЦ» активно участвовало в совместной организации и таких мероприятий как: Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Печати и Дню Учителя, спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню здоровья.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,5).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3614 от 21 ноября 2018 года

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 12535,7 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области – 13075,7 тыс. руб. За 2019 год расходы составили 13033,5 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,7% от ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2019 году по программам проведено 110 мероприятий, привлечено 5064 участника.

Число подростков, посещавших подростковые клубы МКУ «СМЦ» в 2019 году, составило 198 человек.

Представители волонтерского движения «Кукуруза» проводили экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни. Проведены масштабные городские мероприятия такие как:

-Молодежная акция «Партизанская Слава»;

-Акция «Молодежь против наркотиков!»

-День Российской молодежи в Заречном парке города Луги;

-Городской конкурс «Мисс Луга 2019»;

-Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;

-Новогодние мероприятия для детей, подростков и молодежи, посещающих клубы и секции МКУ «СМЦ» и т.д.

Помимо местных мероприятий МКУ «СМЦ» принимало активное участие в выездных мероприятиях – втором межрегиональном форуме волонтеров «Завтра начинается сегодня», областном фестивале подростковых клубов «Мы вместе!», фестивале Юниор лиги КВН Ленинградской области и т.д.

В рамках муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения», основного мероприятия «Занятость», в целях обеспечения занятости подростков и молодежи в летний период 2019 года на территории Лужского муниципального района была организована трудовая занятость несовершеннолетней молодежи – 67 человек.

На территории района организована работа поисковых отрядов: «Витязь», «Память», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца», «Редут», «Прорыв». Военное патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.

26 сентября 2019 года было проведено торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на воинском мемориале в н/п Городок. Останки найдены НП «ВППО «Витязь».

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3990 от 19.12.2018 года (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 28.02.2019 г. № 599).

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 146 649,0 тыс. ру6., ассигнования предусмотренные в бюджете – 163295,5 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ –58113,1 тыс. руб.), за 2019 год расходы составили 147844,9 тыс.руб. (110 % от ассигнований).

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2019 году было запланировано 1526,0 тыс. руб., израсходовано 1526,0 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

* Вечер - встречи для ветеранов общества «Жители блокадного Ленинграда»;
* Праздник, посвященный 75-й годовщине освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;
* Праздник «Широкая масленица»;
* Фестиваль детского творчества «Остров детства»;
* Вечер-концерт для членов общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей;
* Мероприятия, посвященные 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной Войне;
* Межрегиональный фестиваль фольклора и ремесел «Лужские зори»;
* Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей;
* Акция памяти, посвященная защитникам Лужского оборонительного рубежа;
* Праздник День города;
* Праздник «День Российского флага»;
* Праздничные новогодние мероприятия «Открытие новогодней ёлки».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» в 2019 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс   
эффективности – 0,86).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3983 от 18 декабря 2018 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2419,0 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области – 3519,0 тыс. руб. За 2019 год расходы составили 3515,9 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,9% от ассигнований.

Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие Заречного парка», а муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» - соисполнителем муниципальной программы.

В 2019 году в Заречном парке проведено 10 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 6300 детей и взрослых. Количество отдыхающих в Заречном парке составило 8300 человек.

Реализация мероприятий направлена на развитие Заречного парка - одного из любимых мест культурно - массового отдыха жителей Лужского городского поселения.

За 2019 год была введена в эксплуатацию новая сцена. Также была произведена очистка территории от сорняковой растительности.

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс   
эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
468 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 468 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 468 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2019 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 22 субъектов малого предпринимательства

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде»

- организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- организован и проведен День предпринимателя.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20.11.2018 № 3577. В программу внесены изменения постановлением администрации Лужского муниципального района от в редакции постановления от 25.03.2019 № 911.

На 2019 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 19918,4 тыс. руб., в т.ч. средств бюджета Ленинградской области – 18720,0 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2019 год составили – 14 774,0 тыс. руб. Расходы в 2019 году составили 14 253,7 тыс. руб., что составляет от 96,5 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы реализуются два основных мероприятия:

- Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения

- Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

При реализации первого основного мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. С 2019 года софинансирование из бюджета Лужского городского поселения осуществляется только по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Социальные выплаты предоставлены 7 семьям. На сумму 10142,07 тыс.руб. из них 960.21 тыс.руб. средства федерального бюджета, 8664,611 тыс.руб. средства областного бюджета и 517.247 тыс.руб. средства бюджета Лужского городского поселения. Все денежные средства израсходованы в полном объеме, семьи приобрели квартиры общей площадью 164,9 кв.м.

В связи с изменениями условий реализации основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)», «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» Государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в результате которых денежные средства не поступают в бюджет Лужского городского поселения и софинансирования из местного бюджета для реализации основных мероприятий не требуется, сектор по жилищной политике, служебной запиской от 7.10.2019 №347 просил снять с финансирования и перераспределить средства софинансирования вышеуказанных мероприятий. В ближайшее время будут внесены изменения в муниципальную программу.

По второму основному мероприятию денежные средства областного бюджета и софинансирование бюджета Лужского городского поселения выделены для покупки жилья в собственность муниципального образования с целью дальнейшего предоставления гражданам, пострадавшим от пожара в муниципальном жилом фонде.

В соответствии с 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией приобретена в собственность муниципального образования Лужское городское поселение пятикомнатная квартира общей площадью 93,0 кв.м., находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Луга, ул.Ленинградская, д.21А. По договору социального найма квартира предоставлена семье, состоящей из пяти человек, пострадавшей от пожара в муниципальном жилищном фонде.

В целом реализация муниципальной программы «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,7).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 № 624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 285 864,0 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета –120 694,6 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете –278 164,6тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 100 786,3 тыс.руб.).

За 2019 год расходы по программе составили 239 348,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 100 331,8 тыс.руб.), что составляет от 86 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2019 году по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

в 2019 году были заключены и исполнены следующие муниципальные контракты на общую сумму 9 323,5 тыс.руб.:

С целью обеспечения своевременного водосбора дождевых и талых вод ливневой канализацией, за счет денежных средств бюджета ЛГП в объеме 3,0 млн. руб. в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

-восстановление и ремонт участков сети ливневой канализации, общей протяженностью – 370 п.м., по адресам:

* ул. Миккели (от дома №5 до выпуска в р. Луга)
* пр. Кирова (вдоль дома №18б)
* пр. Володарского (у дома №28)
* ул. Пионерская (у дома №6)
* мемориал «Лужский рубеж»

-прочистка и промывка участков ливневой канализации, общей протяженностью – 1283 п.м., по адресам:

* пр. Володарского (вдоль домов № 15, 46/15,46)
* ул. Победы (вдоль дома №6)
* ул. Т. Петровой

- прочистка дренажной канавы от ул. Победы до ул. Сергиевской протяженностью 280 п.м.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

На территории Лужского городского поселения в 2019 году выполнены работы по обслуживанию и ремонту на сетях уличного освещения, в том числе планово-предупредительные ремонты, аварийные работы, работы по обслуживанию автоматизированной системы управления наружным освещением в рамках муниципальных контрактов заключенных с АО «ЛОЭСК» «Южные электросети», ИП «Игнатьевой Н.М.»,. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения более 124 км.

С целью обеспечения электроэнергией сетей уличного освещения и светофорных постов были заключены договоры энергоснабжения на оплату потребленной электроэнергии – с ООО «Ркс-энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания». Стоимость потребленной электроэнергии в 2019 году составила 11,1 млн. руб.

С 2017 года на территории Лужского городского поселения успешно реализуется программа по замене светильников на светодиодные. С учетом роста тарифов и увеличения количества установленных светодиодных светильников плата за потребленную электроэнергию в 2019 году снизилась на 11% по отношению к показателям 2018 году.

В счет финансирования предусмотренного в бюджете Лужского городского поселения на 2019 год выполнены следующие мероприятия:

- организация наружного освещения ул. Генерала Мухина от ул. Горная до путепровода Октябрьской ж/д с применением энергосберегающих светодиодных светильников.

- реализован пилотный проект по установке источников бесперебойного питания на индивидуальный тепловой пункт, что позволило обеспечить первую категорию надежности электроснабжения и получить допуск в эксплуатацию энергоустановки. Данные мероприятия, при условии выделения дополнительных денежных средств, позволят выполнить аналогичные работы на всех индивидуальных и центральных тепловых пунктах г. Луги и в перспективе получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

За счет средств, предоставленных из бюджета Ленинградской области реализованы следующие мероприятия:

- завершены строительно-монтажные работы по установке термоблока на природном газе для теплоснабжения двух многоквартирных домов по адресам: г. Луга ул. Нижегородская д. 128 и ул. Нижегородская д. 165 –установка данного модуля позволит обеспечить качественное теплоснабжение жителей данных домов. Проведение работ позволит «уйти» от ведомственной котельной ДРСУ от которой осуществлялось теплоснабжение домов, а также повысить надежность и качество теплоснабжения. Ввод термоблока в эксплуатацию запланирован на I квартал 2020 года.

- выполнены работы по замене дефектного котла КВр-1,0 МВт в котельной 15/243(ЦАОК), что повысило качество и надежность теплоснабжения потребителей получающих услуги от данной котельной.

- выполнены работы по замене наружного газохода от котла №2 с присоединением к новой дымовой трубе, в котельной по ул. В. Пислегина г. Луги. Демонтирована старая дымовая труба, выработавшая свой ресурс, угрожавшая обрушением.

Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»

В 2019 году расселено и снесено 3 аварийных дома на сумму 618,8 тыс.руб. по адресам:

г. Луга, ул. А. Васильева, д. 21

г. Луга, ул. Софьи Перовской, д. 29/17

г. Луга, пр. Кирова, д. 1в

Выполнен снос аварийных сараев на территории Лужского городского поселения на сумму 300,0 тыс.руб. по адресам:

г. Луга, Городок

г. Луга, п-т Зеленый бор;

г. Луга, пер. Тоси Петровой, д. 9 ;

г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 1;

г. Луга, пр. Кирова, д. 21

Выполнены работы по изготовлению и установке информационных табличек на многоквартирные дома, признанные аварийными в количестве 239 штук на сумму 239,0 тыс.руб.

Выполнен капитальный ремонт круглых печей в муниципальных квартирах в количестве 4 штук на общую сумму 351,9 тыс.руб.

г. Луга, ул. Киевская, д. 12, кв. 1;

г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 57/13, кв. 7;

г. Луга, пер. Волынский, д. 1, кв. 3.

Выполнен косметический ремонт муниципальных квартир на сумму 1 089,5 тыс.руб.

г. Луга-2, ул. Мелиораторов, д. 6а, кв. 2;

г. Луга-3, д. 8/66, кв. 30;

г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 7, кв. 77;

г. Луга, ул. Киевская, д. 76, кв. 11;

г. Луга, пр. Володарского, д. 37, к. 2, кв. 13

Выполнен косметический ремонт двух подъездов в муниципальном многоквартирном доме по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а на сумму 410,4 тыс.руб.

Выполнен ремонт инженерных сетей электроснабжения в семи муниципальных квартирах на сумму 237,6 тыс.руб. по адресам:

г. Луга, пр. Кирова, д. 77, кв. 68;

г. Луга, пр. Кирова, д. 79а, кв. 51,

г. Луга, пр. Кирова, д. 20, кв. 48

г. Луга, пр. Кирова, д. 70, кв. 25;

г. Луга, нп. Луга-3, д. 3/33, кв. 2

г. Луга, ул. Победы, д. 2а, кв. 2;

г. Луга, Городок, д. 5/24, кв. 4

Проведена техническая экспертиза жилищного фонда для включения многоквартирных домов в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в следующий этап в количестве 12 домов на сумму 121,8 тыс.руб.

В 2019 году в рамках программы по «переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области» признано аварийными 7 многоквартирных домов по адресам:

г. Луга, ул. Смоленская, д. 93;

г. Луга, пр. Урицкого, д. 69;

г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 15;

г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 17;

г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 20;

г. Луга, ул. Гагарина, д. 24;

г. Луга, нп. Луга-3, д. 3/168

Подпрограмма 4. «Благоустройство»

В рамках бюджета Лужского городского поселения 2019 год были выполнены следующие мероприятия по благоустройству и озеленению территории на сумму 5,0 млн. руб.:

-закупка и посадка цветочной рассады в количестве 18 451 шт. и деревьев количестве – 20 шт.

-спилу аварийных деревьев по заявкам жителей в количестве 65 шт.;

-кронированию деревьев по ул. Свободы – 108 шт.;

-5и-кратное кошение газонов, общей площадью 288 745,60 м2;

-побелка деревьев (пр. Кирова, пр. Володарского, пр.Урицкого, пер.Толмачева, пер.Связи) общее количество побеленных деревьев – 1125 шт.

-кошению борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения – 17800 м2

-обрезка кустарников – 3275 п.м.

Кроме этого, выполнены работы:

-по ремонту моста через р. Наплатинка,

-по ремонту и окраске информационных стендов на территории Лужского городского поселения,

-по завозу песка на дворовые территории,

-по ремонту и содержанию детских площадок,

-проведен общегородской субботник.

Проведены работы по украшению города Луги к праздничным мероприятиям, таким как:

* День освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков;
* День Победы;
* День города;
* Новый год и Рождество.

В рамках муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на сумму 13,7 млн.руб., с подрядной организацией ООО ««БИАР-СЕРВИС» осуществлялось содержание тротуаров, площадей и мест массового отдыха населения на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

В рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» было благоустроено 2 объекта:

1). Благоустройство общественной территории - родника на реке Наплатинка  в г. Луге.  Стоимость 1 930,7 тыс.руб.

Данный проект благоустройства включил в себя следующие мероприятия:

-устройство покрытий из тротуарной плитки на верхней площадке

-ремонт лестницы (устройство монолитных ступеней)

-реконструкция моста (с устройством покрытия из террасной доски)

-устройство пешеходных дорожек на сваях (с покрытием из террасной доски)

-замена водоизливной трубы родника,

-расчистка площадей от кустарника и мелколесья

-организация  системы освещения и установка скамеек и урн.

2). Установка детского игрового комплекса по адресу: г. Луга, пр.Володарского, д. 37, корп. 5. Стоимость 1 525,8 тыс.руб. Данный проектом предусмотрена установка детского игрового комплекса, состоящего из различных элементов для лазания, горок, песочницы, качелей. Выполнено обустройство ограждении. Комплекс оснащен бесшовным пористым водо-проницаемым покрытием. На детской площадке проведено озеленение территории (посадка газов).

В период с 01.01.2019г по 30.06.2019г в рамках заключенного с ООО «ЛОЭК» муниципального контракта на выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок, контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения на сумму 10 млн. руб. вывезено 11789,05 м3 отходов.

С 01 июля 2019 года Лужский муниципальный район перешел на новую систему обращения с отходами. Обязательства по обращению с твердыми коммунальными отходами взяло на себя АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

Общий объем финансирования мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и тротуаров на территории Лужского городского поселения составляет 85,1 млн. руб. из которых 84,7 % составили субсидии, предоставленные бюджету Лужского городского поселения из дорожного фонда Ленинградской области.

Объём финансирования в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2019 году составил 72 142,7 тыс.руб.,в т.ч.

-в за счет средств дорожного фонда Ленинградской области –64 161,7 тыс.руб.,

-софинансирование из бюджета Лужского городского поселения – 7 981,0 тыс.руб.

Данные денежные средства были направлены на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 4,147 км, по следующим адресам:

* пр.Кирова от жилого дома № 55 до жилого дома № 37
* пр. Комсомольский от ул. Большой Заречной до дома № 50
* ул. Гагарина от ул. Победы до ул. Свободы
* ул. Свободы от дома № 6 до дома № 44 (АЗС "Киришиавтосервис №223")
* ул. Алексея Васильева от ул. Большой Заречной до объездной дороги

За счет средств муниципального дорожного фонда в объеме 12 655,4 млн.руб. были выполнены следующие мероприятия:

- ремонт тротуаров пр. Лужский (от ул. Гагарина до ул. Победы) и по ул. Горная (от ул. Смоленской до ул. Красноармейской).

- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) общей площадью 4 321 м.кв.;

В рамках муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на сумму 17,9 млн.руб., с подрядной организацией ООО «ВИРА» в 2019 году осуществлялось содержание автомобильных дорог на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

Кроме этого, в рамках муниципального контракта на содержание дорог с грунтовым покрытием на сумму 6,4 млн.руб. выполнено грейдирование с добавлением песчано-гравийной смеси по следующим адресам:

ул. Московская (пр. Кирова - ул. Коммунистическая);

ул. Нарвская (ул. Нарвская д. 16 – ул. Павловская);

ул. Софьи Перовской (ул. Петра Баранова – ул. Ленинградская);

ул. Новопроложенная;

ул. Боровая;

ул. Петра Баранова (пр. Урицкого – ул. Малая Инженерная).

Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения»

В бюджете Лужского городского поселения на 2019 год на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лужского городского поселения предусмотрено финансирование в размере 3,9 млн.руб. В счет данных денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

* разработана и утвержден первый этап комплексной схемы организации дорожного движения Лужского городского поселения на сумму 299 тыс.руб.;
* нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной  линий разметки – 5832,63 кв.м на сумму 767 тыс.руб.);

приобретено светофорное оборудование для ремонта светофорных постов на сумму 156 тыс.руб.

* модернизирован светофорный пост на перекрестке: ул. Победы –пр. Володарского на сумму 680 тыс.руб.;
* приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 65 шт. на сумму 400 тыс.руб.:
* установлены ограждения барьерного и перильного типа по адресу: Луга-2 и Ленинградское шоссе в количестве 152 м. на сумму 980 тыс.руб.
* проведены работы по очистке зон видимости дорожных знаков на сумму 70 тыс.руб.
* проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в количестве 19 шт. в течение года на сумму 472 тыс.руб..
* проведены работы по обслуживанию дорожных знаков на сумму 99 тыс.руб.

Значение индекса результативности и эффективности Подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и подпрограммы 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» ниже 0,5. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,93).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 №956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019 № 3785.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 168 395,80 тыс.руб. (в том числе средства федерального и областного бюджетов – 131 000,00 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете –168 395,80 тыс.руб. (в том числе средства федерального и областного бюджетов – 131 000,00 тыс.руб.).

За 2019 год расходы по программе составили 115 895,80 тыс. руб. (в том числе средства федерального и областного бюджетов – 78 500,00 тыс.руб.), что составляет от 99,9 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2019 году по следующим подпрограммам:

В рамках данного финансирования выполнены следующие мероприятия Благоустройство 3-х общественных пространств:

Общественная территория в районе дома № 5 по ул. Набережной в городе Луге (спортивный комплекс «ВЕЕР») Стоимость реализации проекта составила 43,1 млн.руб.

Данное проектное решение по благоустройству прилегающей территории к уже реализованному и архитектурно оформленному облику набережной города Луги, предусматривает комплексный подход к формированию комфортной городской среды со спортивно-оздоровительным характером и возможностью приобщения жителей города к активному семейному отдыху.

Проектным решением благоустройства предполагалось размещение на территории многофункционального спортивного комплекса в форме развернутого веера, гармонично вписывающегося в границы природного ландшафта. Данный комплекс, площадью 1228 кв. м. рассчитан на разные категории населения. Единовременная вмещаемость комплекса- 40 человек. Функционально оборудование распределено на зоны: зона для выполнения упражнений на силовых тренажерах, зона кроссфита и воркаута, зона уличных тренажеров с изменяемой нагрузкой для маломобильных групп населения, зона для игры в настольный теннис.

Спортивный комплекс оборудован комплектом навесов из поликарбоната, что обеспечивает защиту от осадков, а также избавит от сильной жары во время тренировок в летнее время года. Комплекс оснащен системой освещения и видеонаблюдения.

На территории комплекса размещен информационный стенд с программами тренировок, кроме этого каждый тренажер оснащен QR кодом — это двухмерный штрих-код, предоставляющий информацию для ее быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. Таким образом, любой житель, имеющий выход в интернет, может ознакомиться с функциональными характеристиками данного спортивного оборудования.

Кроме этого, было произведено обустройство прилегающей к спортивному комплексу территории: устройство пешеходных дорожек, освещения, озеленение территории, установка скамеек и урн. В проекте были скомбинированы несколько типов мощения. В концепции благоустройства выбрана структура плавных дорожек и круглых площадок из отсева природного материала. Покрытие территория вокруг самого спортивного комплекса выполнено в плитке.

2. Пешеходная зона по пр. Кирова между ул. Дзержинского и пер. Связи. Общая стоимость реализации проекта составила 12,3 млн. руб.

Проект благоустройства пешеходной зоны по пр. Кирова между ул. Дзержинского и пер. Связи является победителем ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области» в 2018 году.

Благоустройство данной общественной территории имеет прямую визуальную связь с располагающимся напротив МОУ ДО «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», которое получило своё название в честь великого русского композитора Н.А. Римский–Корсаков (1844-1908) шестнадцать летних сезонов провел с семьей на Лужской земле, создав здесь самые значительные свои произведения.

Архитектурно - художественная концепция пешеходной зоны предусматривает обустройство ранее существующей проезжей части по пр. Кирова, превратив ее в полноценное место для отдыха всех категорий населения.

Примененный на данной пешеходной зоне тип мощения тротуарной плиткой (брусчаткой) позволил зрительно увеличить (расширить) масштаб пространства.

Внимание уделено и озеленению территории. Единый прием посадки растительности на всем протяжении улицы объединил благоустроенное пространство в целостную композицию. Вдоль всей пешеходной зоны высажена цепочка из остролистных кленов. Ввиду того, что в последнее время широко используется мобильное озеленение в передвижных емкостях, оригинальным композиционным приемом стала посадка туй в переносные вазоны.

Особого внимания заслуживают установленные малые архитектурные формы в виде музыкальных инструментов: арфа, рояль, контрабас, барабаны. Учитывая возможность обзора с близкого расстояния, скульптурные композиции, установленные на пешеходной зоне, имеют относительно меньший размер, чем те, которые обычно устанавливают на площадях.

Музыкальная тематика прослеживается даже в мелких деталях: чугунные опоры скамеек оформлены в форме музыкального инструмента лиры.

По всей протяженности пешеходной зоны проходит аллея из трехрожковых фонарей.

3. Продолжение благоустройства Центральной набережной в городе Луге. Общая стоимость работ на объекте: 5,6 млн.руб.

В 2019 году осуществляется продолжение благоустройства территории набережной к северу от переулка Толмачева и моста через р. Луга, начатое в 2018 году.

Концепция реконструкции набережной предполагает восстановление подпорной стены вдоль реки, устройство ограждений вдоль подпорной стенки набережной. Устройство променада плиткой и гранитом. Организация освещения.

Благоустройство 2-х дворовых территорий:

пр. Володарского, д. 15. Общая стоимость работ 20,6 млн.руб.

Площадь благоустроенной территории составляет 15 771 кв. м.

В 2019 году на данной дворовой территории проведена масштабная реконструкция: ремонт асфальтированного покрытия, устройство опор освещения, детской, спортивной площадки, посадка кустарников и деревьев, обустройство газонов.

На благоустроенной территории установлен большой детский игровой комплекс – это уже не просто площадка для игр, а самая настоящая игровая зона-город для детей. Она состоит из разнообразных элементов для лазания, домиков, крутых горок, лабиринтов, тоннелей, песочниц, лестниц, сеток-паутинок и многих других. Комплекс оснащен бесшовным пористым водо-проницаемым покрытием. Основной тенденцией организации детского игрового пространства в последнее время стало его комплексное оснащение, способное удовлетворить потребности детей всех возрастных категорий.

Замечательной альтернативой обычной асфальтной парковки стала полностью безопасная и привлекательная площадка: экопарковка ‒ это экологическая парковка, засеянная газонной травой, которая, в свою очередь, защищена от повреждений автомобильными шинами специальной решеткой.

Проектом благоустройства предусмотрена посадка декоративно-лиственных деревьев и кустарников. Ассортимент подобран с учетом минимального ухода и декоративности в течение всего вегетационного периода.

Обустройство тротуаров выполнено в плитке. Кроме этого, по просьбам жильцов дома в плитке были обустроены «исторически сложившиеся» протоптанные дорожки и тропинки.

2. ул. Победы, д. 6. Общая стоимость работ 11,8 рублей.

Площадь благоустроенной территории составляет 3956 кв.м.

В 2019 году на данной дворовой территории проведена масштабная реконструкция: ремонт асфальтированного покрытия, устройство опор освещения, детского игрового комплекса, посадка кустарников и деревьев, обустройство газонов.

На благоустроенной территории установлен большой детский игровой комплекс трехмачтовый «Фрегат»– это уже не просто площадка для игр, а самая настоящая игровая зона - город для детей. Она состоит из разнообразных элементов для лазания, домиков, крутых горок, лабиринтов, тоннелей, песочниц, лестниц, сеток-паутинок и многих других.

Проектом благоустройства предусмотрена посадка декоративно-лиственных деревьев и кустарников. Ассортимент подобран с учетом минимального ухода и декоративности в течение всего вегетационного периода.

Вместе с тем, удалось сохранить все клумбы и зеленые насаждении ранее созданные заботливыми жильцами данного дома, органично вписав их в общую концепцию благоустройства дворовой территории.

Обустройство тротуаров выполнено в плитке.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 8545,6 тыс. рублей, ассигнования предусмотренные в бюджете на 2019 год составили 8545,6 тыс. рублей. За 2019 год расходы по программе составили 8466,7 тыс. рублей, что составляет 98,7 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения (РАСЦО ЛО);

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера;

создание автоматизированной системы видеонаблюдения "Безопасный город";

обеспечению первичных мер пожарной безопасности

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,9).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполни-тель / участник мероприя-тия | **Объем финансирования план на 2019 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2019 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении***  ***"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1.«Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | МКУ "СМЦ" | 700 |  |  | 700 |  | 559,7 |  |  | 559,7 |  | 551,75 |  |  | 551,75 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие 2.1.«Расходы на осуществление ремонта спортивного зала (Т. Петровой, 10)» | МКУ "СМЦ" | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 798,74 |  |  | 798,74 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие 2.2. «На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | МКУ "СМЦ" | 0 |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.1.«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ "СМЦ" | 686,2 |  |  | 686,2 |  | 786,5 |  |  | 786,5 |  | 785,39 |  |  | 785,39 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | **Итого по программе** |  | **2186,2** | **0** | **0** | **2186,2** | **0** | **2496,2** | **0** | **0** | **2496,2** | **0** | **2485,88** | **0** | **0** | **2485,88** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по молодежной политике» | МКУ «ЦБС» | 200 |  |  | 200 |  | 700 |  | 500 | 200 |  | 700 |  | 500 | 200 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 2 «Занятость» | МКУ «ЦБС» | 487,5 |  |  | 487,5 |  | 487,5 |  |  | 487,5 |  | 484,55 |  |  | 484,55 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 3 «Сохранение подростковых клубов» | МКУ «ЦБС» | 190 |  |  | 190 |  | 190 |  |  | 190 |  | 190 |  |  | 190 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» МКУ «Спортивно-молодежный центр» | МКУ «ЦБС» | 11658,2 |  |  | 11658,2 |  | 11698,2 |  |  | 11698,2 |  | 11658,95 |  |  | 11658,95 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **12535,7** | **0** | **0** | **12535,7** | **0** | **13075,7** | **0** | **500** | **12575,7** | **0** | **13033,5** | **0** | **500** | **12533,5** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | МКУ культуры | 98353,9 |  | 17500,3 | 80853,6 |  | 98206,9 |  | 21166,5 | 77040,4 |  | 94793,4 |  | 21026,5 | 73766,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Укрепление МТБ учреждений культуры городского поселения» | МКУ культуры | 46599,4 |  | 32466,6 | 14132,8 |  | 63473,65 |  | 36946,6 | 26527,05 |  | 51436,5 |  | 32466,6 | 18969,9 |  | Мероприятие выполнено. Капитальный ремонт мероприятий перенесен на 2019 год |
|  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры (Культурно-массовых)» | МКУ «ЛГДК» МКУ «ЦБС» | 1526 |  |  | 1526 |  | 1526 |  |  | 1526 |  | 1526 |  |  | 1526 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала работников культуры» | МКУ «ЛГДК» МКУ «ЦБС» | 170 |  |  | 170 |  | 89 |  |  | 89 |  | 89 |  |  | 89 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **146649,3** | **0** | **49966,9** | **96682,4** | **0** | **163295,55** | **0** | **58113,1** | **105182,45** | **0** | **147844,9** | **0** | **53493,1** | **94351,8** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ "СМЦ" | 2419 |  |  | 2419 |  | 3519 |  |  | 3519 |  | 3519 |  |  | 3519 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** | | **2419** | **0** | **0** | **2419** | **0** | **3519** | **0** | **0** | **3519** | **0** | **3519** | **0** | **0** | **3519** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы» | ОЭиПР КЭРиИД | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Основное мероприятие «Мероприятие поддержки и развития предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2 Мероприятие «Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности» | 468 |  |  | 468 |  | 468 |  |  | 468 |  | 468 |  |  | 468 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3. Основное мероприятие «Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | **468,00** | **0,00** | **0,00** | **468,00** | **0,00** | **468,00** | **0,00** | **0,00** | **468,00** | **0,00** | **468,00** | **0,00** | **0,00** | **468,00** | **0,00** |  |
| **6.** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения» | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 10920 | 0,0 | 10400,0 | 520,0 | 0,0 | 10190,28 | 960,2 | 8664,6 | 565,5 |  | 10142,07 | 960,2 | 8664,6 | 517,2 | 0,0 | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
|  | Основное мероприятие Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 8998,4 |  | 8320,0 | 678,4 |  | 4584,467 |  | 3906,1 | 678,4 |  | 4111,65 |  | 3906,1 | 205,6 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
|  | **Всего по программе** |  | **19918,4** | **0,0** | **18720,0** | **1198,4** | **0,0** | **14774,7** | **960,2** | **12570,7** | **1243,9** | **0,0** | **14253,7** | **960,2** | **12570,7** | **722,8** | **0,0** |  |
| **7.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1.1. Организация теплоснабжения | *ОГХ, администрации ЛМР* | 300 |  |  | 300,0 |  | 600 |  |  | 600,0 |  | 252 |  |  | 252,0 |  | Поребность в финансировании подтверждена на 2020 год на сумму 298 588 руб. Фактический остаток средств 49 412 обусловлен экономией при заключении контракта на ремонт ИТП. |
|  | 1.1.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 0 |  |  | 0,0 |  | 2413,9 |  |  | 2413,9 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | Запланирован ремонт теплотрассы по пер. Боровический в г. Луге Ленинградской области, МК не заключен, потребность в денежных средствах на 2020 год подтверждена |
|  | 1.1.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 0 |  |  | 0,0 |  | 1403,2 |  | 1327,2 | 76,0 |  | 1051,22769 |  | 998,3 | 52,9 |  | Работы по замене котла КВР на котельной 15-243 ЦАОК экономия после проведения электронного аукциона |
|  | 1.2.Основное мероприятие «Обслуживание и ремонт ливневой канализации» | 3000 |  |  | 3000,0 |  | 3000 |  |  | 3000,0 |  | 3000 |  |  | 3000,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 1.3.Основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» | 5053,07 |  | 3524,9 | 1528,2 |  | 5053,07 |  | 3524,9 | 1528,2 |  | 5020,31031 |  | 3507,3 | 1513,1 |  | Завершение работ по установке термоблока на природном газе ул. Нижегородская - экономия при проведении аукциона |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | **8 353,1** | **0,0** | **3 524,9** | **4 828,2** | **0,0** | **12 470,2** | **0,0** | **4 852,1** | **7 618,1** | **0,0** | **9 323,5** | **0,0** | **4 505,6** | **4 818,0** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии в Лужское городское поселение» | *ОГХ администрации ЛМР* | 17000 |  |  | 17000,0 |  | 13418,1 |  |  | 13418,1 |  | 13418,1 |  |  | 13418,1 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии на светофорные посты Лужского городского поселения» | *ОГХ администрации ЛМР* | 1300 |  |  | 1300,0 |  | 1300 |  |  | 1300,0 |  | 1199,9324 |  |  | 1199,9 |  | Поребность в финансировании подтверждена на 2020 год, до завершения отчетного периода не оплачен счет. |
|  | 2.3. Основное мероприятие «Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории Лужского городского поселения» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 4500 |  |  | 4500,0 |  | 4500 |  |  | 4500,0 |  | 4287,13614 |  |  | 4287,1 |  | Резервный запас средств на случай аварийных работ не входящих в контракты по обслуживанию линий наружного освещения. |
|  | 2.3.2. Мероприятия направленные на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | *ОГХ администрации ЛМР* | 256,5 |  |  | 256,5 |  | 11856,5 |  |  | 11856,5 |  | 256,5 |  |  | 256,5 |  | Поребность в финансировании подтверждена на 2020 год, аукцион размещен в 2019 году, но в связи с некорректной работой торговой площадки электронный аукцион завершен только 13.01.2020 г. |
|  | 2.4.Основное мероприятие «Организация электроснабжения» | *ОГХ администрации ЛМР* | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 |  | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  | 1 533,4 |  |  | 1 533,4 |  | Данные средства планировалось использовать для оплаты остаточных средств по ФОК на Набережной, оплата возможна после процедуры технологического присоединения, завершение тех. Присоединеия запланировано на 1 квартал 2020 г. |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | **24 156,5** | **0,0** | **0,0** | **24 156,5** | **0,0** | **33 474,6** | **0,0** | **0,0** | **33 474,6** | **0,0** | **20 695,1** | **0,0** | **0,0** | **20 695,1** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | *КУМИ администрации ЛМР* | 5650 |  |  | 5650,0 |  | 5650 |  |  | 5650,0 |  | 5494,83273 |  |  | 5494,8 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 3.1.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | *ОГХ администрации ЛМР* | 100 |  |  | 100,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 3.2. Основное мероприятие «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.Прочие мероприятия по содержанию жилого фонда,  в т.ч.: - снос аварийных домов и сараев, -обследование конструкции МКД на предмет состояния балконов, -изготовление технических паспортов на МКД | *ОГХ администрации ЛМР* | 2000 |  |  | 2000,0 |  | 1189,2 |  |  | 1189,2 |  | 1158,28313 |  |  | 1158,3 |  | Остаток средств вследствие образовавшейся экономией после проведения электронного аукциона. Остаток денежных средств после завершения работ по изготовлению информационных табличек на МКД. |
|  | 3.2.2. Ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ | *ОГХ администрации ЛМР* | 100 |  |  | 100,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | Отсутствие заявок на выполнение работ. |
|  | 3.2.3. Ремонт муниципального жилого фонда | *ОГХ администрации ЛМР* | 1500 |  |  | 1500,0 |  | 2003,3 |  |  | 2003,3 |  | 1851,81913 |  |  | 1851,8 |  | Остаток средств вследствие образовавшейся экономией после проведения электронного аукциона. |
|  | 3.3. Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | *ОГХ администрации ЛМР* | 200 |  |  | 200,0 |  | 17,7 |  |  | 17,7 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | Работы по изготовлению пандусов не выполнялись. Остаток после передвижки денежных средств. |
|  | 3.4. Основное мероприятие «Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Ремонту внутридомовых инженерных сетей, электрооборудования | *ОГХ администрации ЛМР* | 500 |  |  | 500,0 |  | 241 |  |  | 241,0 |  | 237,62298 |  |  | 237,6 |  | Остаток средств вследствие образовавшейся экономией после проведения электронного аукциона. |
|  | 3.5. Основное мероприятие «Проведение технической экспертизы жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Проведение технической экспертизы жилищного фонда | *ОГХ администрации ЛМР* | 200 |  |  | 200,0 |  | 200 |  |  | 200,0 |  | 121,886 |  |  | 121,9 |  | Отсутствие потребности в проведении экспертизы, в связи с отсутствием заявлений от жителей |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | **10 250,0** |  |  | **10 250,0** |  | **9 301,2** |  |  | **9 301,2** |  | **8 864,4** |  |  | **8 864,4** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Благоустройство»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4.1. Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство Лужского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4.1.1. Мероприятия по озеленению Лужского городского поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 3943,64446 |  |  | 3943,6 |  | 4106,7 |  |  | 4106,7 |  | 4106,61054 |  |  | 4106,6 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.1.2. Прочие мероприятия по благоустройству | *ОГХ администрации ЛМР* | 1886 |  |  | 1886,0 |  | 2916,206 |  |  | 2916,2 |  | 2369,0852 |  |  | 2369,1 |  | Денежные средства предусмотренные на демонтаж новогодней атрибутики в январе 2020 году. Поребность в финансировании подтверждена |
|  | 4.1.3. Реализация областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | *ОА и Г администрации ЛМР* | 1525,775 |  | 1365,8 | 150,0 | 10,0 | 1525,775 |  | 1365,8 | 150,0 | 10,0 | 1525,775 |  | 1365,8 | 150,0 | 10,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.1.4. Мероприятия направленные на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | *ОА и Г администрации ЛМР* | 500 |  |  | 500,0 |  | 500 |  | 500,0 |  |  | 392,5 |  | 392,5 |  |  | Остаток средств вследствие образовавшейся экономией после проведения электронного аукциона. |
|  | 4.2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание городского фонтана в привокзальном сквере» | *ОГХ администрации ЛМР* | 360 |  |  | 360,0 |  | 360 |  |  | 360,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 186 118,28 рублей экономия при проведении электронного аукциона. На сумму 173 881,72 заключен муниципальный контракт, оплата не производилась в связи с тем, что пдрядчик не выполнил работы согласно техническому заданию. В настоящее время вопрос оплаты решается в судебном порядке.Поребность в финансировании подтверждена на 2020 год |
|  | 4.3.Основное мероприятие «Обслуживание мест массового отдыха» | *ОГХ администрации ЛМР* | 180 |  |  | 180,0 |  | 180 |  |  | 180,0 |  | 179,998 |  |  | 180,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.4. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг» | *ОГХ администрации ЛМР* | 157,1 |  |  | 157,1 |  | 99 |  |  | 99,0 |  | 79,555 |  |  | 79,6 |  | Оплата по факту оказанных услуг |
|  | 4.5. Основное мероприятие «Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзального сквера» | *ОГХ администрации ЛМР* | 13500 |  |  | 13500,0 |  | 13500 |  |  | 13500,0 |  | 13500 |  |  | 13500,0 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.6. Основное мероприятие «Обеспечение благоприятной экологической обстановки» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4.6.1. Оборудование и ремонт контейнерных площадок | *ОГХ администрации ЛМР* | 100 |  |  | 100,0 |  | 280 |  |  | 280,0 |  | 280 |  |  | 280,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.6.2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | *ОГХ администрации ЛМР* | 10000 |  |  | 10000,0 |  | 10010,7 |  |  | 10010,7 |  | 10000 |  |  | 10000,0 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.7.Основное мероприятие «Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых пространств в г. Луге» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4.7.1. Мероприятия по созданию (или) благоустройству общественно значимых публичных пространств общегородского значения | *ОГХ администрации ЛМР* | 42425,65472 |  |  | 42425,7 |  | 42705,7 |  |  | 42705,7 |  | 28950,88831 |  |  | 28950,9 |  | Денежный средства предоставлены из бюджета ЛМР на выполнение мероприятий по благоустройства общественно значимых пространств города Луги (благоустройство Заречного парка). Подтверждена потребность на 2020 год в сумме 13 754,770 тыс.руб. |
|  | 4.7.2. Реализация областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | *ОГХ администрации ЛМР* | 1930,725 |  | 1720,7 | 200,0 | 10,0 | 1930,725 |  | 1720,7 | 200,0 | 10,0 | 1930,725 |  | 1720,7 | 200,0 | 10,0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7.3. Мероприятия направленные на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | *ОГХ администрации ЛМР* | 1505 |  |  | 1505,0 |  | 1505 |  | 1505,0 |  |  | 1505 |  | 1505,0 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | **78 013,9** |  | **3 086,5** | **74 907,4** | **20,0** | **79 619,8** |  | **5 091,5** | **74 508,3** | **20,0** | **64 820,1** |  | **4 984,0** | **59 816,1** | **20,0** |  |
|  | ***Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.1. Основное мероприятие «Содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади» | *ОГХ администрации ЛМР* | 20758,20629 |  |  | 20758,2 |  | 20758,20629 |  |  | 20758,2 |  | 20758,20629 |  |  | 20758,2 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений, содержание и ремонт дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | *ОГХ администрации ЛМР* | 11587,5935 |  |  | 11587,6 |  | 12655,4 |  |  | 12655,4 |  | 9689,5658 |  |  | 9689,6 |  | Мероприятие выполнено.  Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2020 году |
|  | 5.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОГХ администрации ЛМР* | 4341,4 |  | 2341,4 | 2000,0 |  | 4327,518 |  | 2341,4 | 1986,1 |  | 4327,518 |  | 2341,4 | 1986,1 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | *ОГХ администрации ЛМР* | 67820,312 |  | 61820,3 | 6000,0 |  | 67815,177 |  | 61820,3 | 5994,9 |  | 67815,177 |  | 61820,3 | 5994,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.4. Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | *ОГХ администрации ЛМР* | 350 |  |  | 350,0 |  | 350 |  |  | 350,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | Потребность финансирования подтверждена на 2020 год на сумму 350,00 тыс.руб. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **104 857,5** |  | **64 161,7** | **40 695,8** |  | **105 906,3** |  | **64 161,7** | **41 744,6** |  | **102 590,5** |  | **64 161,7** | **38 428,8** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6.1. Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6.1.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | *ОГХ администрации ЛМР* | 3458,747 |  |  | 3458,7 |  | 3558,747 |  |  | 3558,7 |  | 3336,93645 |  |  | 3336,9 |  | Денежные средства по муниципальным контрактам: по обслуживанию дорожных знаков, по нанесению дорожной разметки, по техническому содержанию и ремонту светофорных постов будут опалачены по факту выполнения.  Потребность финансирования подтверждена на 2020 год на сумму 221,810 тыс.руб. |
|  | 6.1.2. Приобретение, ремонт и установка дорожных знаков | *ОГХ администрации ЛМР* | 400 |  |  | 400,0 |  | 700 |  |  | 700,0 |  | 400 |  |  | 400,0 |  | Денежные средства были предусмотны в связи с предписанием ГИБДД, с целью исполнения предписаний поребность в финансировании подтверждена на 2020 год на сумму 300,00 тыс.руб. |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | **3 858,7** |  |  | **3 858,7** |  | **4 258,7** |  |  | **4 258,7** |  | **3 736,9** |  |  | **3 736,9** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7.1. Основное мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газопровода»» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7.1.1. Проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *ОГХ администрации ЛМР* | 2501,5 |  |  | 2501,5 |  | 2501,5 |  |  | 2501,5 |  | 851,3238 |  |  | 851,3 |  | Было запланировано проектирование и подключение блок-модульных котельных по ул. Горная, 35, Свободы,23,Смоленская. |
|  | 7.1.2. Организация газоснабжения | *ОГХ администрации ЛМР* | 500 |  |  | 500,0 |  | 500 |  |  | 500,0 |  | 421,04717 |  |  | 421,0 |  | Сроки оплаты подключения к газоснабжению перенесены на 2020 год. |
|  | 7.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в т.ч. проектно-изыскательсткие работы) | *ОГХ администрации ЛМР* | 53372,76 |  | 49921,5 | 3451,3 |  | 30132,26 |  | 26681,0 | 3451,3 |  | 28045,04 |  | 26680,5 | 1364,5 |  | Экономия после проведения аукционов. |
|  | **Итого по подпрограмме 7** |  | **56 374,3** |  | **49 921,5** | **6 452,8** |  | **33 133,8** |  | **26 681,0** | **6 452,8** |  | **29 317,4** |  | **26 680,5** | **2 636,9** |  |  |
|  | **Всего по программе** |  | **285864,0** | **0,0** | **120694,6** | **165149,4** | **20,0** | **278164,6** | **0,0** | **100786,3** | **177358,3** | **20,0** | **239348,0** | **0,0** | **100331,8** | **138996,3** | **20,0** |  |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | *ОГХ, администрации ЛМР* | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22500,00 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Выполнение работ и последующая опалта запланирован на 2020 год. МК на 75 млн. заключен 2019 году. По условиям МК предусмотрена выплата аванса- 30%. |
|  | Реализация программы «Формирование современной городской среды | *ОГХ, администрации ЛМР* | 93395,80 | 19712,00 | 36288,00 | 37395,80 |  | 93395,80 | 19712,00 | 36288,00 | 37395,80 |  | 93395,80 | 19712,00 | 36288,00 | 37395,80 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по программе** |  | **168395,8** | **94712,0** | **36288,0** | **37395,8** | **0,0** | **168395,8** | **94712,0** | **36288,0** | **37395,8** | **0,0** | **115895,8** | **42212,0** | **36288,0** | **37395,8** | **0,0** |  |
| **9.** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 2000 |  | 2000,0 |  |  | 2000 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения (РАСЦО ЛО) |  | 5000,0 |  |  | 5000 |  | 5000,0 |  |  | 5000 |  | 5000,0 |  |  | 5000 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.3. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 345,6 |  |  | 345,6 |  | 345,6 |  |  | 345,6 |  | 266,7 |  |  | 266,74 |  | Мероприятие выполнено. Экономия в результате проведенных закупок |
|  | 2.4. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | 600,0 |  |  | 600 |  | 600,0 |  |  | 600 |  | 600,0 |  |  | 600 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения» |  | 600,0 |  |  | 600 |  | 600,0 |  |  | 600 |  | 600,0 |  |  | 600 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по программе** |  | **8545,6** | **0,0** | **0,0** | **8545,6** | **0,0** | **8545,6** | **0,0** | **0,0** | **8545,6** | **0,0** | **8466,7** | **0,0** | **0,0** | **8466,7** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |  | **646982** | **94712** | **225669,5** | **326580,5** | **20,0** | **652735,2** | **95672,2** | **208258,1** | **348784,9** | **20,0** | **545315,6** | **43172,2** | **203183,6** | **298939,8** | **20,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2019 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2018 год | 2019 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении "*** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,99 | 36 | 52,93 | 103,8% | 147,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | | | | | |
|  | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры | чел. | 4941 | 5064 | 5064 | 102,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры | ед. | 108 | 110 | 110 | 101,9% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число созданных сезонных рабочих мест для подростков и молодежи | ед. | 67 | 68 | 67 | 100,0% | 98,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число подростков, посещающих подростковые клубы | чел. | 133 | 136 | 198 | 148,9% | 145,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий по поисковой работе | чел. | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поисковой работе | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 103,5 | 100 | 104,3 | 100,8% | 104,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость культурно-массовых мероприятий | тыс. чел/год | 61 | 61,5 | 70 | 114,8% | 113,8% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость киносеансов | тыс. чел/год | 76 | 77 | 80 | 105,3% | 103,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость клубных формирований | тыс. чел/год | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 147,6% | 140,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость библиотек | тыс. чел/год | 82,5 | 170 | 82,9 | 100,5% | 48,8% | отклонение показателя от планового значения произошли в связи с новым формированием учета |
|  | Библиотечный фонд | тыс.ед. | 135 | 280,3 | 134,3 | 99,5% | 47,9% | отклонение показателя от планового значения произошли в связи с новым формированием учета |
|  | Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку) | чел. | 10 | 10 | 10 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | |
|  | Количество отдыхающих в парке | чел./год | 10000 | 8300 | 8300 | 83,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых мероприятий | ед. | 21 | 10 | 10 | 47,6% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | чел./год | 8000 | 6300 | 6300 | 78,8% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду» | % | 1,005 | 1,009 | 1,18 | 117,4% | 116,9% | Незначительный прирост СМП связан с такими факторами как: закрытие ИП и ЮЛ, фактически не осуществляющих деятельность, переоценка кадастровой стоимости земли, которая привела к увеличению налога на землю |
|  | Показатель 1.2«Количество участников Дня предпринимателя» | Ед. | 70 | 70 | 100 | 142,9% | 142,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3 «Количество обучающих семинаров для молодежи» | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.4 «Количество опубликованных информационно- справочных материалов» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.5 Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» | Ед. | 18 | 20 | 22 | 122,2% | 110,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | | | | | |
|  | Доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку | % | 15,1 | 9,5 | 24,6 | 162,9% | 258,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля семей, получивших жилые помещения, от количества семей заявленных на получение субвенции на приобретение жилья за счет средств консолидированных бюджетов | % | 100 | 50 | 100 | 100,0% | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество квадратных метров, признанных аварийными в результате пожара и расселенных за отчетный период | кв. м | 207,2 | 210 | 164,9 | 79,6% | 78,5% | Социальные выплаты получили две одинокие матери, которым не было необходимости приобретать большую площадь, а показатель принимался в расчете на семью состоящую из 4 х человек. |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0,5 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие финансирвания |
|  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
|  | Количество поставляемой электроэнергии на уличное освещение Лужского городского поселения | тыс. кВт\*ч | 2500 | 2300 | 1571 | 62,8% | 68,3% | Экономия за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
|  | Количество светофорных постов Лужского городского поселения, обеспечиваемых электроэнергией | шт. | 11 | 11 | 12,0 | 109,1% | 109,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км | 111,3 | 111,5 | 118 | 106,0% | 105,8% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество приборов учета электроэнергии Лужского городского поселения | шт. | 72 | 72 | 72 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество снесенных объектов (домов, сараев) | ед. | 4 | 5 | 6,0 | 125,0% | 120,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество изготовленных технических паспортов на МКД | шт. | 0 | 3 | 0 |  | 0,0% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие необходимости на выполнение работ |
|  | Количество жилых домов (квартир) нуждающихся ветеранов ВОВ, в которых выполнен ремонт | ед. | 0 | 1 | 0,0 |  | 0,0% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных пандусов | шт. | 0 | 5 | 0,0 |  | 0,0% | Мероприятие не выполнено.Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | Количество жилых домов, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей | ед. | 1 | 2 | 6 | 200,0% | 300,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных обследований конструкций МКД | ед. | 2 | 4 | 27,0 | 200,0% | 675,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных экспертиз | ед. | 0 | 2 | 27 |  | 1350,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** | | | | | | | |
|  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1125 | 1125 | 1125 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество кронированных деревьев | шт. | 10 | 50 | 108,0 | 1080,0% | 216,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь обрезанной живой изгороди (кустарника) и поросли | кв. м | 0 | 2810 | 2810 | #ДЕЛ/0! | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь выкошенных газонов | тыс. | 350 | 350 | 360,9 | 103,1% | 103,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 80 | 60 | 65,0 | 81,3% | 108,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посаженных деревьев, кустарника | шт. | 0 | 10 | 20 | #ДЕЛ/0! | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посаженных цветов | шт. | 11840 | 15000 | 18451 | 155,8% | 123,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных общегородских субботников в год | ед. | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных праздничных мероприятий в год (подготовительные работы) | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт и содержание фонтана | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обслуживаемых за год мест массового отдыха | шт. | 2 | 2 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество выездов для перевозки тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) с территории Лужского городского поселения | шт. | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзальной площади | кв. м | 178710,1 | 178710 | 178710,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество отремонтированных контейнерных площадок; | шт. | 8 | 10 | 5,0 | 62,5% | 50,0% | мероприятие выполнено в рамках фактической потребности |
|  | Объем собранного и вывезенного мусора | куб. м | 22284,9 | 22285 | 11790 | 52,9% | 52,9% | Объем за 6 месяцев. С 01.07.2019 работы выполнял рег.оператор. |
|  | Площадь озеленения территории общественно значимых пространств | кв. м | 6550 | 6550 | 6550 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь застройки общественно значимых пространств | кв. м | 472 | 472 | 472,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь покрытий общественно значимых пространств | кв. м | 2735 | 2735 | 2735 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных детских игровых комплексов | Шт. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Благоустройство общественных территории | Шт. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество отремонтированных памятников, включая благоустройство прилегающих к ним территории | Шт. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | |
|  | Площадь обслуживаемых проезжих частей улиц | кв. м | 385692,6 | 385693 | 385692,6 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3 | 3,1 | 4,2 | 140,0% | 135,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 839,7 | 2500 | 0 | 0,0% | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Подтверждена потребность |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | |
|  | Площадь нанесенной продольной и поперечной дорожной разметки | кв. м | 5832,63 | 5832,63 | 5832,63 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт) | шт. | 12 | 12 | 12,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 62 | 50 | 65 | 104,84% | 130,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.7** | **Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** | | | | | | | |
|  | Количество выполненной проектно-сметной документации | шт. | 3 | 3 | 2 | 66,7% | 66,7% | По количеству объектов включённых в программу газификации ЛО |
|  | Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления | пог. м | 5300 | 15600 | 6100,0 | 115,1% | 39,1% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений | шт. | 341 | 582 | 85 | 24,9% | 14,6% | Программа имеет долгосрочный характер и требует длительного периода исполнения. |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий Лужского городского поселения Лужского муниципального района | шт. | 2 | 2 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района | шт. | 2 | 2 | 3,0 | 150,0% | 150,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | Ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД) | Ед. |  | 5 | 5 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | Ед. |  | 5 | 25 |  | 500,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество информации распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. | Ед. |  | 2 | 10 |  | 500,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта. | Ед. |  | 2 | 4 |  | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество комплексных проверок потенциально-опасных объектов | Ед. |  | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. |  | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. Количество объектов обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 2 | 6 |  | 300,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. |  | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество созданных систем оповещения населения Лужского городского поселения | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта, образования и иных мест массового нахождения людей по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти, правоохранительных органов при угрозе возникновения пожара | ед. |  | 4 | 4 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ед. |  | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского городского поселения*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2019 год*** | | | | |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,5** | **1,5** | Высокий уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,07** | **1,1** | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,9** | **0,86** | Запланированный уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,1** | Высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,8** | **1,7** | Высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,50 | 0,56 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,96 | 0,82 | Запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 2,94 | 2,54 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 1,07 | 0,89 | Запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 0,78 | 0,77 | Уровень эффективности удовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,10 | 1,07 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 7. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 0,40 | 0,21 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,11** | **0,93** | Высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,3 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,9 | 1,9 | Высокий уровень эффективности |
| **\*** | В связи с тем, что фактическое финансирование муниципальной программы (подпрограммы) ниже предусмотренного муниципальной программой в расчете принят индекс эффективности в соответствии с выделенными ассигнованиями | | | |